|  | UNIVERSIDAD NACIONAL TECNOLÓGICA DE LIMA SUR Facultad de Ingeniería y Gestión Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas |  |
| --- | --- | --- |

DOMINIO DE INTERESADOS  ·  IDENTIFICAR A LOS INTERESADOS

Registro y análisis de interesados

Sistema inteligente basado en Machine Learning para la alerta temprana del bajo rendimiento académico estudiantil

Aplicado a la I.E.P. Peruano Francés

| Proyecto | Sistema Inteligente de Alerta Temprana (SIA-T) |
| --- | --- |
| Institución cliente | I.E.P. Peruano Francés — Villa El Salvador, Lima |
| Asignatura | Gestión de Proyecto de TI |
| Docente | Mg. MBA Antonio Arqque Pantigozo |
| Guía de referencia | Guía del PMBOK®, octava edición (PMI, 2025) |
| Documento | INT-01 · Versión 1.0 · 10/10/2026 |

| Integrantes | Código | Rol en el proyecto |
| --- | --- | --- |
| Galarza Camarena, Jhostin Jefry | 2123010051 | Director del proyecto y Scrum Master |
| Perez Gutierrez, Helber Javier | 2008100137 | Responsable del modelo de Machine Learning |
| Curo Ramos, Carlos Agustín | 2113010682 | Responsable del tablero web y del control de cambios |
| Vasquez Castro, Jadira Dina | 2213100026 | Responsable de datos, alertas y despliegue |

Lima, Perú — 2026

Control del documento

| Código | INT-01 |
| --- | --- |
| Título | Registro y análisis de interesados |
| Elaborado por | Equipo del proyecto |
| Revisado por | Jhostin J. Galarza Camarena (Director del proyecto) |
| Aprobación | Pendiente de revisión del docente del curso |

| Versión | Fecha | Descripción del cambio | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 10/10/2026 | Versión inicial del documento. | Jhostin J. Galarza Camarena |

Ubicación en la Guía del PMBOK®, octava edición

| Dominio de desempeño | Interesados |
| --- | --- |
| Área de enfoque | Iniciación |
| Proceso | Identificar a los interesados |
| Salida que documenta | Registro de interesados |

Nota. Identifica a todas las personas y organizaciones que afectan al proyecto o son afectadas por él, las evalúa y las clasifica con cuatro técnicas: poder e interés, cubo, dirección de la influencia y prominencia.

Contenido

1. Cómo se identificó a los interesados	3

2. Registro de interesados	3

3. Evaluación	5

4. Matriz de poder e interés	6

5. Cubo de interesados	6

6. Dirección de la influencia	7

7. Modelo de prominencia	7

8. Priorización	9

9. Cambios respecto al registro anterior	9

# 1. Cómo se identificó a los interesados

Tabla 1. Técnicas de identificación

| Técnica | Aplicación en el proyecto | Fecha |
| --- | --- | --- |
| Análisis de documentos | Organigrama del colegio, formato de incidencias, caso de negocio y documentos de la fase de formulación. | Abril a octubre de 2026 |
| Entrevista | Entrevista semiestructurada a la Promotora Directora, grabada y transcrita. | 24/04/2026 |
| Cuestionario | Encuesta en línea respondida por 6 docentes. | 15/05/2026 |
| Tormenta de ideas | Sesión del equipo para completar la lista con proveedores, reguladores y el propio equipo. | 10/10/2026 |
| Análisis de interesados | Evaluación de poder, interés, influencia y actitud de cada uno. | 10/10/2026 |

El registro anterior tenía 9 interesados, todos del colegio. Esta versión identifica 17: se separaron cargos que estaban agrupados y se agregaron el equipo, el docente asesor, los proveedores y los reguladores. La identificación se repite al inicio de cada sprint.

# 2. Registro de interesados

Tabla 2. Información de identificación

| ID | Interesado | Cargo o relación | Tipo | Contacto | Rol en el proyecto | Expectativa principal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I-01 | Promotora Directora | Promotora y directora general; patrocinadora del proyecto | Interno | Oficina de dirección; reunión presencial y WhatsApp | Autoriza el proyecto, facilita datos y personal, aprueba las líneas base y el cierre | Control ordenado y digital del progreso del alumno; constancia de los avisos a las familias; interés en registrar la asistencia con código QR |
| I-02 | Subdirector | Subdirector de la institución | Interno | Oficina de dirección | Supervisa la gestión académica y respalda la adopción del sistema | Por confirmar: seguimiento del desempeño por nivel educativo |
| I-03 | Coordinación académica | Coordinadores de Ciencias y de Letras | Interno | Sala de docentes; reunión presencial | Candidata a Product Owner: prioriza requisitos, acepta entregables y usa los reportes | Información consolidada por aula al cierre de cada unidad |
| I-04 | Jefa de Normas | Responsable de convivencia y disciplina | Interno | Oficina de normas; presencial | Dueña del proceso de incidencias; valida cómo se registran | Registrar incidencias con rapidez y conservar el historial |
| I-05 | Docentes tutores y auxiliares | Docentes de aula, tutores y auxiliares (16 personas) | Interno | Aulas; reunión presencial, WhatsApp y correo personal | Usuarios principales: registran datos, reciben alertas y actúan con el estudiante | Detectar a tiempo sin aumentar su carga de trabajo; interfaz simple |
| I-06 | Responsable de psicología | Área de psicología del colegio | Interno | Área de psicología; presencial | Atiende los casos que se derivan por riesgo alto | Recibir los casos con información previa del estudiante |
| I-07 | Gestora de la plataforma Cubicol | Personal que administra Cubicol, descarga las notas y emite los reportes | Interno | Oficina administrativa; presencial | Entrega las exportaciones de datos y conoce los formatos de evaluación | Por confirmar: que el proyecto no le sume trabajo manual |
| I-08 | Encargado de soporte de TI | Encargado del laboratorio de cómputo y del soporte de equipos y red | Interno | Laboratorio de cómputo; presencial | Soporte de red y equipos; futuro responsable técnico del sistema | Una solución que pueda mantener sin depender del equipo |
| I-09 | Personal administrativo | Secretaría y administración | Interno | Oficina administrativa | Custodia datos de matrícula y de contacto de los apoderados | Que sus procesos no cambien |
| I-10 | Estudiantes | Unos 200 estudiantes de inicial, primaria y secundaria | Interno | A través de sus tutores | Beneficiarios; titulares de los datos (menores de edad) | Recibir apoyo a tiempo y que sus datos se traten con reserva |
| I-11 | Padres de familia y apoderados | Apoderados de los estudiantes | Externo | WhatsApp, agenda escolar y comunicados impresos; pocos ingresan a Cubicol | Reciben los comunicados y autorizan el tratamiento de los datos de sus hijos | Información clara y oportuna sobre el desempeño de sus hijos |
| I-12 | Equipo del proyecto | Cuatro estudiantes de Ingeniería de Sistemas de la UNTELS; uno de ellos es además docente del colegio | Externo | Reunión diaria, WhatsApp y repositorio en GitHub | Planifica, construye y entrega el sistema | Cumplir el curso y dejar un sistema que el colegio realmente use |
| I-13 | Docente asesor del curso | Docente del curso Gestión de Proyecto de TI (UNTELS) | Externo | Clase semanal y blog del proyecto | Orienta y evalúa los entregables de gestión | Aplicación correcta del PMBOK 8, trabajo real con la institución y blog ordenado |
| I-14 | Cubicol (proveedor) | Empresa proveedora de la plataforma educativa del colegio | Externo | Soporte del proveedor, a través de la gestora de la plataforma | Dueña de la plataforma donde están las notas; define qué se puede exportar | Ninguna identificada |
| I-15 | Proveedores de nube e internet | Vercel (alojamiento web), Supabase (base de datos), GitHub (repositorio y tareas programadas) y WIN (internet del colegio) | Externo | Sitio web y condiciones de servicio de cada proveedor | Prestan la infraestructura sobre la que funciona el sistema | Uso dentro de sus condiciones de servicio |
| I-16 | UGEL 01 y MINEDU | Unidad de Gestión Educativa Local N.° 01 y Ministerio de Educación | Externo | Normativa publicada; a través de la Dirección | Ente rector: norma la evaluación y los registros académicos | Cumplimiento de la normativa educativa |
| I-17 | Autoridad de Protección de Datos Personales | Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales (Ministerio de Justicia y Derechos Humanos) | Externo | Normativa publicada | Supervisa el cumplimiento de la Ley N.° 29733 | Tratamiento lícito, informado y seguro de los datos de menores |

Tipo: interno o externo respecto del colegio. Por reserva, el registro publicado identifica cargos y no nombres de personas.

# 3. Evaluación

Tabla 3. Información de evaluación y clasificación

| ID | Interesado | Poder | Interés | Influencia | Actitud | Dirección de la influencia | Estrategia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I-01 | Promotora Directora | Alto | Alto | Alta | Partidaria | Ascendente | Gestionar de cerca |
| I-02 | Subdirector | Alto | Alto | Alta | Sin evidencia | Ascendente | Gestionar de cerca |
| I-03 | Coordinación académica | Alto | Alto | Alta | Sin evidencia | Lateral | Gestionar de cerca |
| I-04 | Jefa de Normas | Bajo | Alto | Media | Sin evidencia | Lateral | Mantener informados |
| I-05 | Docentes tutores y auxiliares | Bajo | Alto | Alta | Partidaria en los encuestados | Hacia afuera | Mantener informados |
| I-06 | Responsable de psicología | Bajo | Alto | Media | Sin evidencia | Hacia afuera | Mantener informados |
| I-07 | Gestora de la plataforma Cubicol | Alto | Bajo | Alta | Sin evidencia | Lateral | Mantener satisfechos |
| I-08 | Encargado de soporte de TI | Alto | Alto | Media | Sin evidencia | Lateral | Gestionar de cerca |
| I-09 | Personal administrativo | Bajo | Bajo | Baja | Sin evidencia | Lateral | Monitorear |
| I-10 | Estudiantes | Bajo | Alto | Baja | Sin evidencia | Hacia afuera | Mantener informados |
| I-11 | Padres de familia y apoderados | Bajo | Alto | Media | Sin evidencia | Hacia afuera | Mantener informados |
| I-12 | Equipo del proyecto | Alto | Alto | Alta | Partidaria | Descendente | Gestionar de cerca |
| I-13 | Docente asesor del curso | Alto | Alto | Alta | Partidaria | Ascendente | Gestionar de cerca |
| I-14 | Cubicol (proveedor) | Alto | Bajo | Media | Sin evidencia | Hacia afuera | Mantener satisfechos |
| I-15 | Proveedores de nube e internet | Bajo | Bajo | Baja | Neutral | Hacia afuera | Monitorear |
| I-16 | UGEL 01 y MINEDU | Alto | Bajo | Media | Sin evidencia | Hacia afuera | Mantener satisfechos |
| I-17 | Autoridad de Protección de Datos Personales | Alto | Bajo | Media | Sin evidencia | Hacia afuera | Mantener satisfechos |

Poder: capacidad de decidir o de bloquear. Interés: cuánto le afecta el resultado. Influencia: peso de su opinión sobre los demás.

# 4. Matriz de poder e interés

Tabla 4. Matriz de poder e interés

|  | Interés bajo | Interés alto |
| --- | --- | --- |
| Poder alto | Mantener satisfechos I-07 Gestora de la plataforma Cubicol I-14 Cubicol (proveedor) I-16 UGEL 01 y MINEDU I-17 Autoridad de Protección de Datos Personales | Gestionar de cerca I-01 Promotora Directora I-02 Subdirector I-03 Coordinación académica I-08 Encargado de soporte de TI I-12 Equipo del proyecto I-13 Docente asesor del curso |
| Poder bajo | Monitorear I-09 Personal administrativo I-15 Proveedores de nube e internet | Mantener informados I-04 Jefa de Normas I-05 Docentes tutores y auxiliares I-06 Responsable de psicología I-10 Estudiantes I-11 Padres de familia y apoderados |

La gestora de Cubicol es el caso que más cuidado requiere: tiene poder, porque de ella dependen las exportaciones de datos, y su interés en el proyecto todavía es bajo. Los docentes tienen poco poder formal, pero de su uso diario depende que el sistema sirva.

# 5. Cubo de interesados

El cubo agrega una tercera dimensión, la actitud, a las de poder e interés. Solo se considera partidario a quien lo ha expresado; el resto figura como neutral hasta tener evidencia.

Tabla 5. Clasificación con el cubo de interesados

| Poder | Interés | Actitud | Tipo en el cubo | Interesados |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Alto | Alto | Partidaria | Influyente activo partidario | I-01 Promotora Directora, I-12 Equipo del proyecto, I-13 Docente asesor |
| Alto | Alto | Neutral | Influyente activo neutral | I-02 Subdirector, I-03 Coordinación académica, I-08 Encargado de soporte de TI |
| Alto | Bajo | Neutral | Influyente pasivo neutral | I-07 Gestora de Cubicol, I-14 Cubicol, I-16 UGEL 01 y MINEDU, I-17 Autoridad de Protección de Datos |
| Bajo | Alto | Partidaria | Insignificante activo partidario | I-05 Docentes tutores y auxiliares (los encuestados) |
| Bajo | Alto | Neutral | Insignificante activo neutral | I-04 Jefa de Normas, I-06 Psicología, I-10 Estudiantes, I-11 Padres y apoderados |
| Bajo | Bajo | Neutral | Insignificante pasivo neutral | I-09 Personal administrativo, I-15 Proveedores de nube e internet |

No se ha identificado a ningún interesado resistente. Los dos lugares donde podría aparecer resistencia son la gestora de Cubicol, si el proyecto le suma trabajo, y los docentes con menos manejo de tecnología.

# 6. Dirección de la influencia

Tabla 6. Dirección de la influencia respecto del director del proyecto

| Dirección | A quiénes corresponde | Interesados |
| --- | --- | --- |
| Ascendente | Quienes autorizan o evalúan: alta dirección del cliente, patrocinadora y docente asesor. | I-01 Promotora Directora; I-02 Subdirector; I-13 Docente asesor del curso |
| Descendente | El equipo que realiza el trabajo. | I-12 Equipo del proyecto |
| Lateral | Pares del director del proyecto en el colegio, con quienes se comparten información y recursos. | I-03 Coordinación académica; I-04 Jefa de Normas; I-07 Gestora de la plataforma Cubicol; I-08 Encargado de soporte de TI; I-09 Personal administrativo |
| Hacia afuera | Usuarios finales, familias, proveedores y reguladores. | I-05 Docentes tutores y auxiliares; I-06 Responsable de psicología; I-10 Estudiantes; I-11 Padres de familia y apoderados; I-14 Cubicol (proveedor); I-15 Proveedores de nube e internet; I-16 UGEL 01 y MINEDU; I-17 Autoridad de Protección de Datos Personales |

# 7. Modelo de prominencia

El modelo de prominencia clasifica a los interesados según tres atributos: poder para imponer su voluntad, urgencia de su necesidad y legitimidad de su participación. De la combinación salen siete categorías.

Tabla 7. Atributos y categoría de cada interesado

| ID | Interesado | Poder | Urgencia | Legitimidad | Categoría |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I-01 | Promotora Directora | Sí | Sí | Sí | Definitivo |
| I-02 | Subdirector | Sí | — | Sí | Dominante |
| I-03 | Coordinación académica | Sí | — | Sí | Dominante |
| I-04 | Jefa de Normas | — | — | Sí | Discrecional |
| I-05 | Docentes tutores y auxiliares | — | Sí | Sí | Dependiente |
| I-06 | Responsable de psicología | — | — | Sí | Discrecional |
| I-07 | Gestora de la plataforma Cubicol | Sí | — | Sí | Dominante |
| I-08 | Encargado de soporte de TI | Sí | — | Sí | Dominante |
| I-09 | Personal administrativo | — | — | Sí | Discrecional |
| I-10 | Estudiantes | — | Sí | Sí | Dependiente |
| I-11 | Padres de familia y apoderados | — | Sí | Sí | Dependiente |
| I-12 | Equipo del proyecto | Sí | Sí | Sí | Definitivo |
| I-13 | Docente asesor del curso | Sí | Sí | Sí | Definitivo |
| I-14 | Cubicol (proveedor) | Sí | — | — | Durmiente |
| I-15 | Proveedores de nube e internet | Sí | — | — | Durmiente |
| I-16 | UGEL 01 y MINEDU | Sí | — | Sí | Dominante |
| I-17 | Autoridad de Protección de Datos Personales | Sí | — | Sí | Dominante |

Tabla 8. Resumen por categoría de prominencia

| Categoría | Significado | Interesados |
| --- | --- | --- |
| Definitivo | Poder, urgencia y legitimidad: atención prioritaria e inmediata. | I-01, I-12, I-13 |
| Dominante | Poder y legitimidad: sus expectativas deben atenderse. | I-02, I-03, I-07, I-08, I-16, I-17 |
| Dependiente | Urgencia y legitimidad, sin poder: dependen de otros para ser atendidos. | I-05, I-10, I-11 |
| Peligroso | Poder y urgencia, sin legitimidad. | Ninguno |
| Durmiente | Solo poder: no lo ejercen mientras no se vean afectados. | I-14, I-15 |
| Discrecional | Solo legitimidad: se les atiende por decisión del proyecto. | I-04, I-06, I-09 |
| Demandante | Solo urgencia. | Ninguno |

Los docentes, los estudiantes y los padres son interesados dependientes: su necesidad es urgente y legítima, pero no tienen poder para lograr que se atienda. El proyecto debe representarlos ante quienes sí lo tienen.

# 8. Priorización

Con las cuatro clasificaciones, el orden de atención de los interesados es el siguiente:

- I-01 Promotora Directora. Definitiva y patrocinadora: sin su firma y sus decisiones el proyecto no avanza.

- I-07 Gestora de Cubicol e I-08 Encargado de soporte de TI. Controlan los datos y la operación futura; todavía no han sido entrevistados.

- I-03 Coordinación académica. Candidata a Product Owner.

- I-05 Docentes tutores y auxiliares. Usuarios principales; de ellos depende la adopción.

- I-11 Padres y apoderados. Su consentimiento es condición para usar datos reales.

- I-13 Docente asesor. Evalúa el proyecto.

- Los demás se atienden según el plan de involucramiento (INT-02).

# 9. Cambios respecto al registro anterior

Tabla 9. Diferencias con el registro de la fase de formulación

| Cambio | Motivo |
| --- | --- |
| De 9 a 17 interesados. | Faltaban el equipo, el docente asesor, los proveedores y los reguladores. |
| «Área de TI» se separó en gestora de Cubicol y encargado de soporte. | Son personas distintas, con poder e interés distintos. |
| El área de TI ya no figura como entrevistada. | La transcripción muestra que solo se entrevistó a la directora. |
| Los docentes pasan de «mantener involucrados» a «mantener informados», con acciones de participación. | Se aplicó la matriz de dos niveles; su peso real se refleja en la influencia y en la priorización. |
| Los porcentajes de avance del involucramiento se reemplazaron por la matriz de niveles. | No tenían una forma de medición; ver INT-05. |