|  | UNIVERSIDAD NACIONAL TECNOLÓGICA DE LIMA SUR Facultad de Ingeniería y Gestión Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas |  |
| --- | --- | --- |

DOMINIO DE INTERESADOS  ·  GESTIONAR EL INVOLUCRAMIENTO DE LOS INTERESADOS

Bitácora de involucramiento y reglas básicas

Sistema inteligente basado en Machine Learning para la alerta temprana del bajo rendimiento académico estudiantil

Aplicado a la I.E.P. Peruano Francés

| Proyecto | Sistema Inteligente de Alerta Temprana (SIA-T) |
| --- | --- |
| Institución cliente | I.E.P. Peruano Francés — Villa El Salvador, Lima |
| Asignatura | Gestión de Proyecto de TI |
| Docente | Mg. MBA Antonio Arqque Pantigozo |
| Guía de referencia | Guía del PMBOK®, octava edición (PMI, 2025) |
| Documento | INT-04 · Versión 1.0 · 10/10/2026 |

| Integrantes | Código | Rol en el proyecto |
| --- | --- | --- |
| Galarza Camarena, Jhostin Jefry | 2123010051 | Director del proyecto y Scrum Master |
| Perez Gutierrez, Helber Javier | 2008100137 | Responsable del modelo de Machine Learning |
| Curo Ramos, Carlos Agustín | 2113010682 | Responsable del tablero web y del control de cambios |
| Vasquez Castro, Jadira Dina | 2213100026 | Responsable de datos, alertas y despliegue |

Lima, Perú — 2026

Control del documento

| Código | INT-04 |
| --- | --- |
| Título | Bitácora de involucramiento y reglas básicas |
| Elaborado por | Equipo del proyecto |
| Revisado por | Jhostin J. Galarza Camarena (Director del proyecto) |
| Aprobación | Pendiente de revisión del docente del curso |

| Versión | Fecha | Descripción del cambio | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 10/10/2026 | Versión inicial del documento. | Jhostin J. Galarza Camarena |

Ubicación en la Guía del PMBOK®, octava edición

| Dominio de desempeño | Interesados |
| --- | --- |
| Área de enfoque | Ejecución |
| Proceso | Gestionar el involucramiento de los interesados |
| Salida que documenta | Registro de las actividades de involucramiento y actualizaciones de los documentos del proyecto |

Nota. Registra lo que efectivamente se ha hecho con los interesados, con su evidencia, y fija las reglas de trato que el equipo sigue con el colegio.

Contenido

1. Reglas básicas	3

2. Actividades realizadas	3

3. Asuntos surgidos del trato con los interesados	4

4. Próximas actividades	4

# 1. Reglas básicas

El equipo acordó estas reglas para su relación con los interesados. Se presentarán a la Dirección en la reunión de inicio.

- Toda visita al colegio se coordina antes con la Dirección y respeta el horario de clases.

- Las reuniones tienen un objetivo, duran lo previsto y terminan con acuerdos escritos.

- Se graba o se fotografía solo con permiso de quienes aparecen.

- Lo que un docente o un padre comenta en una entrevista no se atribuye a su nombre en documentos públicos.

- No se promete nada que no esté en el alcance; un pedido nuevo se anota y se evalúa como solicitud de cambio.

- El integrante del equipo que es docente del colegio no responde encuestas ni valida entregables en nombre de los docentes.

- Ante un desacuerdo, primero se escucha, luego se revisa el dato y, si no hay acuerdo, se eleva según el plan de comunicaciones.

# 2. Actividades realizadas

Tabla 1. Actividades de involucramiento realizadas

| Fecha | Actividad | Interesados | Resultado | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 24/04/2026 | Visita de campo y entrevista semiestructurada | I-01 Promotora Directora | Se confirmó que la asistencia y las incidencias se registran en físico, que las notas están en Cubicol y que pocos padres ingresan a la plataforma. La Dirección expresó disposición a recibir propuestas y a facilitar datos. | Transcripción, video y fotografías |
| 24/04/2026 | Recojo de documentos del colegio | I-01 Promotora Directora | Organigrama y formato de reporte de incidencia escolar. | Fotografías de los documentos |
| 15/05/2026 | Encuesta en línea a docentes | I-05 Docentes (6 de 16) | Los 6 reconocen detección tardía; 5 de 6 usarían una plataforma de monitoreo. | Hoja de respuestas y gráficos |
| 15/05/2026 | Validación del cuestionario por juicio de dos expertos | Dos jueces | 88 de 100 puntos: validez de 0.88. | Matriz de juicio de expertos |
| 05/07/2026 | Recepción de registros de notas | I-05 Docentes | Registros de exámenes de marzo, abril y primer trimestre de 2026 de varios cursos y grados. | Hoja de cálculo y fotografías, en custodia del equipo (IN-04) |
| 10/10/2026 | Tormenta de ideas y análisis de interesados | I-12 Equipo del proyecto | Registro ampliado a 17 interesados y matriz de involucramiento. | INT-01 e INT-02 |

Importante. La segunda entrevista, dirigida al encargado de soporte de TI y a la gestora de Cubicol, tiene su guía preparada desde mayo de 2026 y no se ha realizado (IN-05).

# 3. Asuntos surgidos del trato con los interesados

Tabla 2. Asuntos derivados

| Asunto | Origen | Tratamiento |
| --- | --- | --- |
| La Dirección mostró interés en registrar la asistencia con código QR, que no está en el alcance. | Entrevista | Expectativa por gestionar (INT-02). |
| El equipo ofreció guías para que los padres ingresen a Cubicol. | Entrevista | Incidente IN-10. |
| Los docentes usan correos personales; no hay correo institucional. | Entrevista | Incidente IN-07 y solicitud SC-09. |
| Se mencionó lentitud reciente del internet del colegio. | Entrevista | Supuesto S-09. |
| La antigüedad del colegio se registró con dos valores, 24 y 25 años. | Entrevista y cuestionario | Confirmar con la Dirección. |

# 4. Próximas actividades

Tabla 3. Actividades planificadas para el Sprint 1 y siguientes

| Fecha prevista | Actividad | Interesados | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| Semana del 12/10/2026 | Reunión de inicio: acta de constitución, calendario, Product Owner y tratamiento de datos. | I-01, I-02, I-03 | Jhostin Galarza |
| Hasta el 23/10/2026 | Segunda entrevista y acuerdo sobre las exportaciones de datos. | I-07, I-08 | Jadira Vasquez |
| Semana 3 (26/10 al 30/10/2026) | Taller de validación de variables. | I-05, I-06 | Helber Perez |
| Semana 3 o 4 | Entrevista sobre el registro de incidencias. | I-04 | Jadira Vasquez |
| 06/11/2026 | Revisión del Sprint 1. | I-01, I-03 | Equipo del proyecto |
| Antes del Sprint 5 | Comunicado a los apoderados sobre el proyecto y los datos. | I-11 | Dirección |