|  | UNIVERSIDAD NACIONAL TECNOLÓGICA DE LIMA SUR Facultad de Ingeniería y Gestión Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas |  |
| --- | --- | --- |

DOMINIO DE ALCANCE  ·  PLANIFICAR LA GESTIÓN DEL ALCANCE

Plan de gestión de la calidad

Sistema inteligente basado en Machine Learning para la alerta temprana del bajo rendimiento académico estudiantil

Aplicado a la I.E.P. Peruano Francés

| Proyecto | Sistema Inteligente de Alerta Temprana (SIA-T) |
| --- | --- |
| Institución cliente | I.E.P. Peruano Francés — Villa El Salvador, Lima |
| Asignatura | Gestión de Proyecto de TI |
| Docente | Mg. MBA Antonio Arqque Pantigozo |
| Guía de referencia | Guía del PMBOK®, octava edición (PMI, 2025) |
| Documento | ALC-03 · Versión 1.0 · 10/10/2026 |

| Integrantes | Código | Rol en el proyecto |
| --- | --- | --- |
| Galarza Camarena, Jhostin Jefry | 2123010051 | Director del proyecto y Scrum Master |
| Perez Gutierrez, Helber Javier | 2008100137 | Responsable del modelo de Machine Learning |
| Curo Ramos, Carlos Agustín | 2113010682 | Responsable del tablero web y del control de cambios |
| Vasquez Castro, Jadira Dina | 2213100026 | Responsable de datos, alertas y despliegue |

Lima, Perú — 2026

Control del documento

| Código | ALC-03 |
| --- | --- |
| Título | Plan de gestión de la calidad |
| Elaborado por | Equipo del proyecto |
| Revisado por | Jhostin J. Galarza Camarena (Director del proyecto) |
| Aprobación | Pendiente de revisión del docente del curso |

| Versión | Fecha | Descripción del cambio | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 10/10/2026 | Versión inicial del documento. | Jhostin J. Galarza Camarena |

Ubicación en la Guía del PMBOK®, octava edición

| Dominio de desempeño | Alcance |
| --- | --- |
| Área de enfoque | Planificación |
| Proceso | Planificar la gestión del alcance |
| Salida que documenta | Plan de gestión de la calidad y métricas de calidad |

Nota. Define qué significa calidad en este proyecto, con qué métricas se mide, cómo se asegura durante el trabajo y cómo se controla cada entregable antes de presentarlo.

Contenido

1. Enfoque de la calidad	3

2. Estándares y normas aplicables	3

3. Métricas de calidad del producto	3

4. Métricas de calidad del proyecto	4

5. Aseguramiento de la calidad	4

6. Control de la calidad	4

7. Roles y registros	5

# 1. Enfoque de la calidad

En la octava edición de la Guía del PMBOK®, la calidad no es un área separada: su planificación y su control están en el dominio de Alcance, y su aseguramiento, en el de Gobernanza. Este plan cubre los tres momentos y aplica el principio de incorporar la calidad en los procesos y en los entregables.

Tabla 1. Los tres momentos de la calidad

| Momento | Pregunta que responde | Dónde se documenta |
| --- | --- | --- |
| Planificar la calidad | ¿Qué estándares aplican y cómo se medirán? | Este plan |
| Asegurar la calidad | ¿Se están siguiendo los procesos acordados? | Informes de calidad (GOB-07 y siguientes) |
| Controlar la calidad | ¿El entregable cumple sus requisitos? | Casos de prueba y actas de aceptación (ALC-04) |

# 2. Estándares y normas aplicables

- Guía del PMBOK®, octava edición, para la gestión del proyecto.

- Ley N.° 29733 de Protección de Datos Personales y su reglamento.

- Criterios de validación de los 20 requisitos y sus 80 casos de prueba.

- Buenas prácticas de validación de modelos predictivos: datos de prueba que el modelo no vio, comparación con una regla simple y reporte de la matriz de confusión.

- Convenciones de código del repositorio: revisión por otro integrante antes de integrar un cambio.

# 3. Métricas de calidad del producto

Tabla 2. Métricas de calidad del producto

| Qué se mide | Métrica | Meta | Requisito | Cuándo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Datos integrados | Registros cargados entre registros entregados; duplicados. | 100 %; cero duplicados | REQ-01 | Sprint 2 |
| Limpieza de datos | Días seguidos de ejecución sin fallas críticas. | 15 días | REQ-02 | Sprints 2 y 5 |
| Modelo | Métrica acordada sobre datos reales que el modelo no vio. | 75 % o más | REQ-03 | Sprint 3 |
| Modelo frente a una regla simple | Diferencia con la regla «nota del periodo anterior menor de 11». | El modelo la supera | REQ-03 (SC-08) | Sprint 3 |
| Oportunidad de la alerta | Horas entre la clasificación y el envío. | 24 horas o menos | REQ-05 | Sprints 4 y 5 |
| Rendimiento | Tiempo de carga del tablero. | Menos de 3 s en 95 % de los accesos | RNF-02 | Sprint 5 |
| Disponibilidad | Tiempo disponible en horario escolar. | 95 % o más | RNF-05 | Sprint 5 |
| Facilidad de uso | Docentes que usan el tablero sin ayuda tras la capacitación. | Todos los capacitados; encuesta a 5 o más | RNF-01 | Sprints 5 y 6 |
| Control de acceso | Accesos indebidos en las pruebas por rol. | Cero | REQ-11 y RNF-03 | Sprint 4 |
| Seguimiento | Alertas de riesgo alto con registro de seguimiento en el piloto. | 100 % | REQ-07 | Sprint 5 |

# 4. Métricas de calidad del proyecto

Tabla 3. Métricas de calidad del proyecto

| Qué se mide | Métrica | Meta |
| --- | --- | --- |
| Coherencia de la documentación | Criterios de la lista de verificación que se cumplen. | 12 de 12 |
| Casos de prueba | Casos aprobados entre casos ejecutados en el sprint. | 90 % o más |
| Defectos | Defectos críticos abiertos al cierre del sprint. | Cero |
| Retrabajo | Entregables devueltos con observaciones. | 20 % o menos |
| Datos personales | Archivos con datos personales en el repositorio o en el blog. | Cero |

En la primera revisión (GOB-07), 1 de los 12 criterios de la lista de verificación se cumplía por completo y 4 se cumplían en parte.

# 5. Aseguramiento de la calidad

- Revisión de calidad por sprint. Antes de cada revisión de sprint se aplica la lista de verificación y se emite un informe de calidad.

- Fuente única. Los datos comunes del proyecto se escriben una sola vez y los documentos se generan desde ahí.

- Revisión entre pares. Ningún cambio de código o de contenido se integra sin la revisión de otro integrante.

- Rótulo de lo simulado. Todo dato, métrica o gráfico que no venga de una medición real se presenta como simulación.

- Análisis de causa raíz. Los hallazgos se agrupan por causa y la mejora se aplica al proceso, no solo al documento.

# 6. Control de la calidad

El control se hace con los 80 casos de prueba de la matriz de trazabilidad, cuatro por requisito. Un requisito pasa a «Completado» cuando sus cuatro casos están aprobados y el Product Owner lo acepta.

Tabla 4. Plan de pruebas

| Tipo de prueba | Qué verifica | Sprint | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| Reconciliación de datos | Que la base coincide con los registros de origen. | 2 | Jadira Vasquez |
| Validación del modelo | Desempeño con datos reales que el modelo no vio. | 3 | Helber Perez |
| Pruebas funcionales | Cada requisito funcional frente a su criterio. | 2 a 4 | Quien desarrolla y un revisor |
| Pruebas de acceso por rol | Que cada rol ve solo lo que le corresponde. | 4 | Jhostin Galarza |
| Pruebas de integración | Que datos, modelo, alertas y tablero funcionan juntos. | 5 | Equipo del proyecto |
| Pruebas de rendimiento y carga | Tiempo de carga y uso simultáneo. | 5 | Carlos Curo y Jadira Vasquez |
| Piloto | Uso real por 3 docentes tutores durante dos semanas. | 5 | Equipo del proyecto |
| Pruebas de aceptación | Aceptación formal por los docentes tutores. | 6 | Product Owner |

## Definición de terminado

Un elemento de trabajo se considera terminado cuando cumple todo lo siguiente:

- Cumple el criterio de validación de su requisito.

- Sus casos de prueba fueron ejecutados y aprobados.

- El cambio fue revisado por otro integrante e integrado en la rama principal.

- No usa datos personales reales fuera del entorno autorizado.

- Está documentado en el manual que corresponde.

- Fue mostrado en la revisión del sprint.

# 7. Roles y registros

Tabla 5. Roles en la calidad

| Rol | Responsabilidad sobre la calidad |
| --- | --- |
| Director del proyecto | Conduce la revisión de calidad de cada sprint y emite el informe. |
| Responsable del control de cambios | Aplica la lista de verificación a los documentos y mantiene la matriz de trazabilidad. |
| Cada integrante | Prueba lo que construye y revisa el trabajo de otro. |
| Product Owner | Acepta u observa los entregables. |
| Docente asesor | Observa el cumplimiento metodológico. |

Registros de calidad: informes de calidad, resultados de los casos de prueba, actas de aceptación, registro de incidentes y registro de lecciones aprendidas.