|  | UNIVERSIDAD NACIONAL TECNOLÓGICA DE LIMA SUR Facultad de Ingeniería y Gestión Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas |  |
| --- | --- | --- |

DOMINIO DE GOBERNANZA  ·  PLANIFICAR LA ESTRATEGIA DE ABASTECIMIENTO

Plan de estrategia de abastecimiento

Sistema inteligente basado en Machine Learning para la alerta temprana del bajo rendimiento académico estudiantil

Aplicado a la I.E.P. Peruano Francés

| Proyecto | Sistema Inteligente de Alerta Temprana (SIA-T) |
| --- | --- |
| Institución cliente | I.E.P. Peruano Francés — Villa El Salvador, Lima |
| Asignatura | Gestión de Proyecto de TI |
| Docente | Mg. MBA Antonio Arqque Pantigozo |
| Guía de referencia | Guía del PMBOK®, octava edición (PMI, 2025) |
| Documento | GOB-05 · Versión 1.0 · 10/10/2026 |

| Integrantes | Código | Rol en el proyecto |
| --- | --- | --- |
| Galarza Camarena, Jhostin Jefry | 2123010051 | Director del proyecto y Scrum Master |
| Perez Gutierrez, Helber Javier | 2008100137 | Responsable del modelo de Machine Learning |
| Curo Ramos, Carlos Agustín | 2113010682 | Responsable del tablero web y del control de cambios |
| Vasquez Castro, Jadira Dina | 2213100026 | Responsable de datos, alertas y despliegue |

Lima, Perú — 2026

Control del documento

| Código | GOB-05 |
| --- | --- |
| Título | Plan de estrategia de abastecimiento |
| Elaborado por | Equipo del proyecto |
| Revisado por | Jhostin J. Galarza Camarena (Director del proyecto) |
| Aprobación | Pendiente de revisión del docente del curso |

| Versión | Fecha | Descripción del cambio | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 10/10/2026 | Versión inicial del documento. | Jhostin J. Galarza Camarena |

Ubicación en la Guía del PMBOK®, octava edición

| Dominio de desempeño | Gobernanza |
| --- | --- |
| Área de enfoque | Planificación |
| Proceso | Planificar la estrategia de abastecimiento |
| Salida que documenta | Plan de estrategia de abastecimiento: decisiones de internalización o externalización y criterios de selección de proveedores |

Nota. Define qué hace el equipo y qué se obtiene de terceros, con qué criterios se eligen los proveedores y cómo se protegen los datos alojados fuera del colegio.

Contenido

1. Propósito	3

2. Análisis de hacer o comprar	3

3. Decisiones de internalización o externalización	3

4. Por qué cambió el alojamiento	4

5. Criterios de selección de proveedores	4

6. Tipo de acuerdo y condiciones	5

7. Protección de datos personales en servicios de terceros	5

8. Costos previstos y plan de salida	5

9. Seguimiento de los proveedores	6

# 1. Propósito

Este plan documenta qué partes del proyecto se hacen con el equipo y cuáles se obtienen de terceros, con qué criterios se eligen los proveedores y bajo qué condiciones. A diferencia de la gestión de recursos, que trata del equipo interno, aquí se trata solo lo que viene de fuera.

# 2. Análisis de hacer o comprar

Tabla 1. Hacer o comprar, por componente

| Componente | Hacer | Obtener de un tercero | Decisión |
| --- | --- | --- | --- |
| Sistema SIA-T: integración, modelo, alertas y tablero | Desarrollo por el equipo con herramientas de código abierto. Costo valorizado, sin desembolso. | Módulos adicionales de Cubicol o una herramienta comercial de inteligencia de negocios: tienen costo de licencia y no incluyen el modelo predictivo. | Hacer |
| Alojamiento del tablero web | Servidor en el colegio administrado por su personal. | Servicio gestionado (Vercel): despliegue automático desde el repositorio, sin administrar servidores. | Servicio de un tercero |
| Base de datos | PostgreSQL instalado en un equipo del colegio. | PostgreSQL gestionado (Supabase): copias de seguridad, control de acceso por fila y autenticación incluidos. | Servicio de un tercero |
| Entrenamiento y cálculo semanal del riesgo | Tarea programada en un equipo del colegio. | Ejecución programada en la nube (GitHub Actions) con el mismo código en Python. | Servicio de un tercero |
| Envío de alertas por correo | Servidor de correo propio; no existe. | Servicio de envío de correo, por seleccionar en el Sprint 4. | Servicio de un tercero |
| Datos académicos de origen | Registro digital nuevo de asistencia e incidencias. | Exportaciones de Cubicol, que el colegio ya paga. | Mixto |
| Conectividad | — | Internet de fibra óptica del colegio (WIN), ya contratado. | Usar lo existente |

# 3. Decisiones de internalización o externalización

Tabla 2. Qué se hace con el equipo y qué con terceros

| Qué | Quién lo provee | Tipo de acuerdo | Costo en el proyecto |
| --- | --- | --- | --- |
| Desarrollo y gestión del proyecto | Equipo del proyecto | Interno | Valorizado en la línea base de costos |
| Alojamiento web | Vercel | Condiciones estándar del servicio; plan gratuito | S/ 0 |
| Base de datos y autenticación | Supabase | Condiciones estándar del servicio; plan gratuito | S/ 0 |
| Repositorio y tareas programadas | GitHub | Condiciones estándar del servicio; plan gratuito | S/ 0 |
| Correo de alertas | Por seleccionar | Condiciones estándar del servicio; plan gratuito | S/ 0 previsto |
| Plataforma de notas | Cubicol | Contrato vigente del colegio | Sin costo para el proyecto |

# 4. Por qué cambió el alojamiento

Tabla 3. Comparación de las dos opciones de alojamiento

| Criterio | Servidor en el colegio (versión anterior) | Servicios gestionados en la nube (versión vigente) |
| --- | --- | --- |
| Costo durante el proyecto | Requiere un equipo encendido de forma permanente y su mantenimiento. | Planes gratuitos mientras el uso esté dentro de sus límites. |
| Operación | Alguien del colegio administra el servidor, las copias y las actualizaciones. | El proveedor administra la infraestructura; el colegio solo gestiona usuarios. |
| Disponibilidad | Depende de la energía, del equipo y de la red del colegio. | Depende del proveedor y de la conexión a internet del colegio. |
| Custodia de los datos | Los datos no salen del colegio. | Los datos se alojan con un tercero, fuera del país: exige consentimiento informado y medidas adicionales. |
| Coherencia con los requisitos | Tres requisitos no funcionales y la matriz de trazabilidad ya citaban Vercel y Supabase. | Coherente. |

La evaluación de la fase de formulación calificó mejor al servidor local por costo y por custodia de los datos. La reevaluación mantiene la ventaja del servidor local en custodia, pero concluye que el colegio difícilmente puede sostener su operación: cuenta con una sola persona de soporte y no se ha confirmado que disponga de un servidor dedicado. La desventaja de la nube se atiende con las medidas de la sección 7. El cambio quedó registrado como SC-03.

# 5. Criterios de selección de proveedores

Tabla 4. Criterios y pesos

| Criterio | Peso | Cómo se evalúa |
| --- | --- | --- |
| Costo para el colegio, durante y después del proyecto | 30 % | Plan gratuito suficiente para 200 estudiantes; precio del primer plan de pago. |
| Protección de datos | 25 % | Cifrado, control de acceso, ubicación de los servidores y condiciones de tratamiento de datos. |
| Facilidad de operación | 20 % | Que el encargado de TI del colegio pueda administrarlo después de la transferencia. |
| Disponibilidad y soporte | 15 % | Historial del servicio y calidad de la documentación. |
| Portabilidad | 10 % | Que los datos y el código puedan llevarse a otro proveedor sin reescribir el sistema. |

Con estos criterios se eligieron Vercel, Supabase y GitHub: los tres tienen plan gratuito, usan tecnologías estándar (Next.js, PostgreSQL y Python) y permiten salir sin pérdida de datos. El servicio de correo se evaluará con la misma tabla en el Sprint 4.

# 6. Tipo de acuerdo y condiciones

- No hay contratos negociados: se aceptan las condiciones estándar de cada servicio. Las cuentas se crean a nombre del proyecto y se transfieren al colegio en el cierre.

- Los planes gratuitos tienen límites de uso y sus condiciones pueden cambiar. El plan gratuito de alojamiento web está previsto para uso personal y no comercial; si el colegio adopta el sistema de forma permanente debe pasar a un plan de pago. Las condiciones vigentes se verifican antes del piloto.

- Ningún integrante del equipo puede comprometer al colegio con un proveedor; esa decisión corresponde a la patrocinadora.

# 7. Protección de datos personales en servicios de terceros

- Antes de cargar datos reales, la Dirección informa a los apoderados y recaba su consentimiento (supuesto S-06).

- En la nube se guarda lo mínimo necesario. En el Sprint 1 el equipo evaluará trabajar con códigos en lugar de nombres y mantener la correspondencia en el colegio.

- Acceso por rol y por fila en la base de datos; las contraseñas y las claves quedan fuera del repositorio.

- Se elige la región de servidores más cercana que ofrezca el proveedor y se documenta que los datos se alojan fuera del Perú.

- El repositorio y el blog, que son públicos, nunca contienen datos personales.

- Al cierre se eliminan los datos de prueba y se entrega al colegio la administración de las cuentas.

Importante. Estas medidas no reemplazan una revisión legal. La Ley N.° 29733 y su reglamento vigente deben revisarse con la Dirección antes del piloto.

# 8. Costos previstos y plan de salida

Tabla 5. Costos por etapa

| Etapa | Costo de los servicios | Condición |
| --- | --- | --- |
| Proyecto y piloto, hasta abril de 2027 | S/ 0 | Planes gratuitos; el consumo se revisa en cada sprint. |
| Operación permanente | Un plan de pago de alojamiento y uno de base de datos; del orden de 20 a 25 dólares mensuales cada uno, según las tarifas publicadas por los proveedores. | Verificar las tarifas al momento de contratar. Es decisión de la patrocinadora. |
| Salida | Sin costo de licencias | La base se exporta en formato SQL estándar y el código está en GitHub: el sistema puede instalarse con otro proveedor o en un servidor propio. |

# 9. Seguimiento de los proveedores

Jadira Vasquez, responsable del despliegue, revisa en cada sprint el consumo frente a los límites de cada servicio y cualquier cambio en sus condiciones, y lo informa en la revisión del sprint. Cambiar de proveedor requiere una solicitud de cambio.