|  | UNIVERSIDAD NACIONAL TECNOLÓGICA DE LIMA SUR Facultad de Ingeniería y Gestión Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas |  |
| --- | --- | --- |

DOMINIO DE INTERESADOS  ·  PLANIFICAR LA GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES

Plan de gestión de las comunicaciones

Sistema inteligente basado en Machine Learning para la alerta temprana del bajo rendimiento académico estudiantil

Aplicado a la I.E.P. Peruano Francés

| Proyecto | Sistema Inteligente de Alerta Temprana (SIA-T) |
| --- | --- |
| Institución cliente | I.E.P. Peruano Francés — Villa El Salvador, Lima |
| Asignatura | Gestión de Proyecto de TI |
| Docente | Mg. MBA Antonio Arqque Pantigozo |
| Guía de referencia | Guía del PMBOK®, octava edición (PMI, 2025) |
| Documento | INT-03 · Versión 1.1 · 10/10/2026 |

| Integrantes | Código | Rol en el proyecto |
| --- | --- | --- |
| Galarza Camarena, Jhostin Jefry | 2123010051 | Director del proyecto y Scrum Master |
| Perez Gutierrez, Helber Javier | 2008100137 | Responsable del modelo de Machine Learning |
| Curo Ramos, Carlos Agustín | 2113010682 | Responsable del tablero web y del control de cambios |
| Vasquez Castro, Jadira Dina | 2213100026 | Responsable de datos, alertas y despliegue |

Lima, Perú — 2026

Control del documento

| Código | INT-03 |
| --- | --- |
| Título | Plan de gestión de las comunicaciones |
| Elaborado por | Equipo del proyecto |
| Revisado por | Jhostin J. Galarza Camarena (Director del proyecto) |
| Aprobación | Pendiente de revisión del docente del curso |

| Versión | Fecha | Descripción del cambio | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 10/10/2026 | Versión inicial del documento. | Jhostin J. Galarza Camarena |
| 1.1 | 10/10/2026 | Se agregan los requisitos de información, el calendario de comunicaciones, los formatos, los indicadores y el glosario. | Jhostin J. Galarza Camarena |

Ubicación en la Guía del PMBOK®, octava edición

| Dominio de desempeño | Interesados |
| --- | --- |
| Área de enfoque | Planificación |
| Proceso | Planificar la gestión de las comunicaciones |
| Salida que documenta | Plan de gestión de las comunicaciones |

Nota. Establece qué información necesita cada interesado, quién la envía, por qué canal, con qué frecuencia y en qué fechas; los formatos que se usan, las reglas para proteger los datos de los estudiantes y cómo se mide si la comunicación funciona.

Contenido

1. Objetivo y principios	3

2. Requisitos de información de los interesados	3

3. Matriz de comunicaciones	5

4. Calendario de comunicaciones	6

5. Canales y tecnología	6

6. Comunicaciones del producto	7

7. Formatos	7

8. Reglas de reserva de la información	8

9. Monitoreo, escalamiento y actualización	8

10. Glosario	9

# 1. Objetivo y principios

El plan asegura que cada interesado reciba la información que necesita para decidir o actuar, a tiempo y por un canal que realmente use.

- Canal real. Se usa el medio que cada grupo ya utiliza: reunión presencial con la Dirección, WhatsApp y agenda con las familias, correo personal con los docentes.

- Lenguaje claro. Nada de términos técnicos con docentes y familias: «riesgo alto» se explica como «necesita atención esta semana».

- Constancia. Toda comunicación que implique una decisión deja un registro: acta, mensaje o documento.

- Reserva. Los datos de un estudiante solo se comparten con quien debe actuar sobre su caso.

Tabla 1. Los tres procesos de comunicaciones y sus documentos

| Proceso | Qué hace | Documento |
| --- | --- | --- |
| Planificar la gestión de las comunicaciones | Define qué, a quién, cómo y cuándo se comunica. | Este plan (INT-03) |
| Gestionar las comunicaciones | Envía la información y deja constancia. | Registro de comunicaciones (INT-06) |
| Monitorear las comunicaciones | Comprueba que la información llegó y sirvió. | Informe de monitoreo (INT-07) y tablero del blog |

# 2. Requisitos de información de los interesados

El análisis parte del registro de interesados (INT-01). Para cada grupo se definió qué necesita saber y en qué forma le sirve recibirlo.

Tabla 2. Requisitos de información por interesado

| Interesado | Qué necesita saber | Forma que le sirve | Momento |
| --- | --- | --- | --- |
| Patrocinadora (I-01) | Estado del proyecto, decisiones que se le piden, cambios a las líneas base y situación de los datos personales. | Resumen de una página y reunión breve. | Cierre de cada sprint y cuando haya una decisión |
| Subdirector y coordinación académica (I-02, I-03) | Qué se entrega en cada sprint, qué deben priorizar y qué deben aceptar. | Demostración del sistema y acta. | Cada cuatro semanas |
| Docentes tutores, Jefa de Normas y psicología (I-04, I-05, I-06) | Qué hará el sistema, qué se les pide y cómo se lee una alerta. | Taller presencial, en lenguaje sencillo. | Semana 3, Sprint 4 y piloto |
| Gestora de Cubicol y encargado de TI (I-07, I-08) | Qué datos se piden, en qué formato y para qué fecha; qué deberán operar después. | Pedido escrito breve y reunión. | Sprints 1 a 3 y Sprint 6 |
| Padres y apoderados (I-11) | Qué datos de sus hijos se usan, con qué fin y cuáles son sus derechos. | Comunicado del colegio. | Antes de cargar datos reales |
| Estudiantes (I-10) | Reciben la información a través de sus tutores. | Sin comunicación directa del proyecto. | — |
| Docente asesor (I-13) | Avance frente al plan y aplicación de la guía. | Blog y presentación en clase. | Cada semana |
| Equipo del proyecto (I-12) | Tareas, impedimentos y cambios aprobados. | Reunión breve y tablero de tareas. | Cada día |
| Personal administrativo, proveedores y reguladores (I-09, I-14 a I-17) | No requieren información periódica; se consultan sus normas y condiciones de servicio. | Consulta puntual. | Cuando haga falta |

# 3. Matriz de comunicaciones

Tabla 3. Matriz de comunicaciones del proyecto

| Código | Qué se comunica | A quién | Quién lo emite | Canal | Frecuencia | Constancia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PC-01 | Informe de desempeño del proyecto | Patrocinadora, Product Owner y docente asesor | Jhostin Galarza | Reunión presencial y documento PDF | Al cierre de cada sprint | Informe (GOB-09 y siguientes) |
| PC-02 | Demostración de avances (revisión del sprint) | Patrocinadora, coordinación y tutores invitados | Equipo del proyecto | Reunión presencial en el colegio | Cada cuatro semanas | Acta de aceptación (ALC-04) |
| PC-03 | Coordinación del trabajo diario | Equipo del proyecto | Jhostin Galarza | Reunión breve y grupo de mensajería del equipo | Diaria, 15 minutos | Tablero de tareas |
| PC-04 | Pedidos y entregas de datos | Gestora de Cubicol y encargado de TI | Jadira Vasquez | Presencial; mensaje directo para coordinar | Semanal en los Sprints 1 a 3 | Registro de entrega de datos |
| PC-05 | Validación de variables y del tablero | Docentes tutores | Helber Perez y Carlos Curo | Taller presencial | Semanas 3 y 15, y piloto | Lista de asistencia y acuerdos |
| PC-06 | Avance académico del proyecto | Docente asesor | Equipo del proyecto | Clase y blog del proyecto | Semanal | Blog actualizado |
| PC-07 | Aviso sobre el proyecto y el uso de los datos | Padres y apoderados | Dirección; redacta el equipo | Comunicado impreso o agenda, y WhatsApp del colegio | Antes de cargar datos reales y al iniciar el piloto | Comunicado y cargo de recepción |
| PC-08 | Solicitudes de cambio y su decisión | Solicitante, patrocinadora y Product Owner | Carlos Curo | Reunión y documento | Cuando ocurre | Registro de cambios (GOB-10) |
| PC-09 | Incidentes de prioridad alta | Product Owner y afectados | Jhostin Galarza | Llamada o mensaje directo | En menos de 24 horas | Registro de incidentes (GOB-06) |
| PC-10 | Capacitación y manuales | Tutores, coordinación y encargado de TI | Jhostin Galarza | Sesión presencial de 2 horas y manuales | Semana 23 | Lista de asistencia |
| PC-11 | Cierre del proyecto | Todos los interesados del colegio y docente asesor | Jhostin Galarza | Reunión de cierre | 23/04/2027 | Acta de cierre e informe final |

# 4. Calendario de comunicaciones

La matriz se convierte en fechas concretas en el registro de comunicaciones (INT-06). Estas son las comunicaciones programadas al 10/10/2026; el registro y el tablero del blog muestran su estado actualizado.

Tabla 4. Comunicaciones programadas

| Fecha | Comunicación | Destinatarios | Responsable | Sprint |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12/10/2026 | Reunión de inicio: acta de constitución, calendario, Product Owner y tratamiento de datos | I-01, I-02, I-03 | Jhostin Galarza | 1 |
| 16/10/2026 | Avance semanal al docente asesor y demostración del entregable del sistema según la EDT | I-13 | Equipo del proyecto | 1 |
| 20/10/2026 | Segunda entrevista y acuerdo sobre las exportaciones de datos de Cubicol | I-07, I-08 | Jadira Vasquez | 1 |
| 23/10/2026 | Avance semanal al docente asesor | I-13 | Equipo del proyecto | 1 |
| 28/10/2026 | Taller de validación de las variables del modelo | I-05, I-06 | Helber Perez | 1 |
| 30/10/2026 | Avance semanal al docente asesor | I-13 | Equipo del proyecto | 1 |
| 03/11/2026 | Entrevista sobre el registro de incidencias | I-04 | Jadira Vasquez | 1 |
| 06/11/2026 | Revisión del Sprint 1 e informe de desempeño: arquitectura y variables del modelo | I-01, I-03, I-13 | Equipo del proyecto | 1 |
| 04/12/2026 | Revisión del Sprint 2 e informe de desempeño: base de datos centralizada | I-01, I-03, I-13 | Equipo del proyecto | 2 |
| 11/12/2026 | Comunicado a los apoderados sobre el proyecto y el uso de los datos | I-11 | Dirección; redacta el equipo | 3 |
| 30/12/2026 | Revisión del Sprint 3 e informe de desempeño: modelo validado | I-01, I-03, I-13 | Equipo del proyecto | 3 |
| 20/01/2027 | Convocatoria a tres docentes tutores para el piloto de marzo | I-05, I-03 | Jhostin Galarza | 4 |
| 29/01/2027 | Revisión del Sprint 4 e informe de desempeño: sistema integrado con alertas y tablero | I-01, I-03, I-13 | Equipo del proyecto | 4 |
| 24/03/2027 | Revisión del Sprint 5 e informe de desempeño: resultado de las pruebas y del piloto | I-01, I-03, I-13 | Equipo del proyecto | 5 |
| 14/04/2027 | Capacitación de dos horas a tutores y coordinadores, y entrega de manuales | I-05, I-03, I-08 | Jhostin Galarza | 6 |
| 23/04/2027 | Reunión de cierre del proyecto e informe final | I-01, I-02, I-03, I-13 | Jhostin Galarza | 6 |

Los códigos de los destinatarios corresponden al registro de interesados (INT-01).

# 5. Canales y tecnología

Tabla 5. Canales de comunicación

| Canal | Se usa para | Consideraciones |
| --- | --- | --- |
| Reunión presencial en el colegio | Decisiones, demostraciones, talleres y capacitación. | Se coordina con la Dirección según el horario escolar. |
| WhatsApp | Coordinación con la Dirección y avisos generales a las familias a través del colegio. | Es el canal que el colegio ya usa con los padres. No se envían por este medio notas ni niveles de riesgo. |
| Correo electrónico personal | Alertas del sistema a los docentes y envío de informes. | El colegio no tiene correo institucional: se requiere la lista de direcciones autorizadas (SC-09). |
| Comunicado impreso o agenda | Información a los apoderados y consentimiento. | Llega también a quienes no usan plataformas. |
| Blog del proyecto | Avance público, documentos de gestión y tablero de comunicaciones. | Es público: no contiene datos personales. |
| Repositorio en GitHub | Código, contenido de los documentos y control de cambios técnicos. | Es público: no contiene datos del colegio. |
| Panel web del sistema | Alertas y fichas de estudiantes. | Acceso con usuario y contraseña, según el rol. |

# 6. Comunicaciones del producto

Además de las comunicaciones del proyecto, el sistema emitirá sus propias comunicaciones una vez en operación. Se describen aquí porque forman parte de lo que los interesados recibirán.

Tabla 6. Comunicaciones que emitirá el sistema

| Comunicación | Destinatario | Momento | Contenido |
| --- | --- | --- | --- |
| Alerta de riesgo alto | Docente tutor y coordinación | Dentro de las 24 horas siguientes al cálculo semanal | Estudiante, nivel de riesgo y variables que lo explican. |
| Resumen de alertas | Docente, al ingresar al panel | En cada ingreso | Estudiantes en riesgo alto y medio, con acceso a su ficha. |
| Comunicado al apoderado | Padre o apoderado | Dentro de las 24 horas, a través del colegio | Áreas con dificultad y recomendaciones de apoyo, en lenguaje simple. |
| Reporte por unidad | Coordinación y dirección | Al cierre de cada unidad | Estudiantes en riesgo por aula y grado, y comparación con el periodo anterior. |

# 7. Formatos

## Acta de reunión

| Reunión N.° y tipo |  |
| --- | --- |
| Fecha, hora y lugar |  |
| Convocó |  |
| Asistentes |  |
| Objetivo |  |
| Temas tratados |  |
| Acuerdos (qué, quién y cuándo) |  |
| Próxima reunión |  |

## Informe de desempeño

Sigue la estructura del informe N.º 1 (GOB-09): datos del informe, resumen, estado por dominio, avance de los entregables, hitos próximos y decisiones que se solicitan.

## Registro de una comunicación

Cada comunicación se anota en el registro (INT-06) con estos datos: fecha, tipo, asunto, quién la emite, interesados que participan, canal, estado y constancia.

# 8. Reglas de reserva de la información

- El nivel de riesgo de un estudiante se comunica solo a su tutor, a la coordinación, a psicología y a la dirección; al apoderado se le comunica el de su hijo.

- No se comparten listas de estudiantes ni notas por grupos de mensajería.

- Los archivos con datos reales no salen del colegio sin anonimizar y nunca se publican.

- Las fotos y los videos donde aparecen personas se publican solo con su autorización.

# 9. Monitoreo, escalamiento y actualización

El director del proyecto revisa el registro cada semana y emite un informe de monitoreo al cierre de cada sprint. Los indicadores son estos:

Tabla 7. Indicadores de las comunicaciones

| Indicador | Cómo se calcula | Meta |
| --- | --- | --- |
| Cumplimiento del calendario | Comunicaciones realizadas entre las que ya debían haberse realizado. | 90 % o más |
| Comunicaciones vencidas | Programadas cuya fecha límite pasó sin registrarse como realizadas. | Cero |
| Cobertura de interesados clave | Interesados clave con al menos una comunicación realizada. | Todos al cierre del Sprint 1 |
| Constancia | Comunicaciones realizadas que tienen evidencia. | 100 % |
| Respuesta a los pedidos | Días entre un pedido al colegio y su respuesta. | 5 días hábiles o menos |

Un asunto sin respuesta en dos días hábiles se eleva del responsable al director del proyecto, de este al Product Owner y, por último, a la patrocinadora. El plan se revisa al cierre de cada sprint junto con el plan de involucramiento.

# 10. Glosario

Tabla 8. Glosario común

| Término | Cómo se explica a los interesados |
| --- | --- |
| Alerta | Aviso de que un estudiante necesita atención esta semana. |
| Nivel de riesgo | Señal de tres colores (verde, amarillo y rojo) sobre la probabilidad de que un estudiante baje su rendimiento. No es un diagnóstico. |
| Sprint | Periodo de trabajo de cuatro semanas que termina con una demostración al colegio. |
| Revisión del sprint | Reunión en la que el equipo muestra lo avanzado y el colegio lo acepta u observa. |
| Product Owner | Persona del colegio que decide qué es prioritario y acepta los entregables. |
| Línea base | Versión aprobada del alcance, del cronograma o de los costos, contra la que se mide el avance. |
| Solicitud de cambio | Pedido formal para modificar algo ya aprobado. |
| Piloto | Dos semanas de uso real del sistema por tres docentes tutores antes de ponerlo en marcha. |