|  | UNIVERSIDAD NACIONAL TECNOLÓGICA DE LIMA SUR Facultad de Ingeniería y Gestión Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas |  |
| --- | --- | --- |

DOMINIO DE ALCANCE  ·  PLANIFICAR LA GESTIÓN DEL ALCANCE

Plan de gestión del alcance y de los requisitos

Sistema inteligente basado en Machine Learning para la alerta temprana del bajo rendimiento académico estudiantil

Aplicado a la I.E.P. Peruano Francés

| Proyecto | Sistema Inteligente de Alerta Temprana (SIA-T) |
| --- | --- |
| Institución cliente | I.E.P. Peruano Francés — Villa El Salvador, Lima |
| Asignatura | Gestión de Proyecto de TI |
| Docente | Mg. MBA Antonio Arqque Pantigozo |
| Guía de referencia | Guía del PMBOK®, octava edición (PMI, 2025) |
| Documento | ALC-01 · Versión 1.0 · 10/10/2026 |

| Integrantes | Código | Rol en el proyecto |
| --- | --- | --- |
| Galarza Camarena, Jhostin Jefry | 2123010051 | Director del proyecto y Scrum Master |
| Perez Gutierrez, Helber Javier | 2008100137 | Responsable del modelo de Machine Learning |
| Curo Ramos, Carlos Agustín | 2113010682 | Responsable del tablero web y del control de cambios |
| Vasquez Castro, Jadira Dina | 2213100026 | Responsable de datos, alertas y despliegue |

Lima, Perú — 2026

Control del documento

| Código | ALC-01 |
| --- | --- |
| Título | Plan de gestión del alcance y de los requisitos |
| Elaborado por | Equipo del proyecto |
| Revisado por | Jhostin J. Galarza Camarena (Director del proyecto) |
| Aprobación | Pendiente de revisión del docente del curso |

| Versión | Fecha | Descripción del cambio | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 10/10/2026 | Versión inicial del documento. | Jhostin J. Galarza Camarena |

Ubicación en la Guía del PMBOK®, octava edición

| Dominio de desempeño | Alcance |
| --- | --- |
| Área de enfoque | Planificación |
| Proceso | Planificar la gestión del alcance |
| Salida que documenta | Plan de gestión del alcance y plan de gestión de los requisitos |

Nota. Explica cómo se define, se desglosa, se valida y se controla el alcance del proyecto, y cómo se registran, priorizan y siguen los requisitos.

Contenido

1. Propósito y enfoque	3

2. Procesos del alcance en este proyecto	3

3. Gestión de los requisitos	3

4. Métricas del alcance	4

5. Línea base del alcance	4

6. Roles	5

# 1. Propósito y enfoque

Este plan establece las reglas para que el proyecto haga todo el trabajo requerido y solo el trabajo requerido. Distingue dos alcances: el alcance del producto, que son las funciones y características del sistema, y el alcance del proyecto, que es el trabajo necesario para entregarlo.

Como el enfoque de desarrollo es híbrido (GOB-04), el alcance general se fija al inicio en una línea base y el detalle de cada sprint se ordena en una lista de trabajo pendiente (Product Backlog) que el Product Owner prioriza.

# 2. Procesos del alcance en este proyecto

Tabla 1. Cómo se lleva cada proceso del dominio

| Proceso | Cómo se realiza | Responsable | Resultado |
| --- | --- | --- | --- |
| Recopilar y analizar requisitos | Entrevista, encuesta, análisis de documentos y pensamiento de diseño (mapas de empatía, usuario tipo y recorrido del usuario). Cada requisito se registra en una planilla. | Equipo del proyecto | Documentación de requisitos y matriz de trazabilidad |
| Definir el alcance | Análisis del producto y de alternativas; juicio del equipo con la Dirección. | Jhostin Galarza | Enunciado del alcance (ALC-02) |
| Desarrollar la estructura del alcance | Descomposición del trabajo en componentes y paquetes hasta un nivel que se pueda estimar y asignar. | Jhostin Galarza | EDT y diccionario de la EDT |
| Validar el alcance | Inspección de cada entregable frente a sus criterios en la revisión del sprint. | Product Owner | Actas de aceptación (ALC-04) |
| Monitorear y controlar el alcance | Comparación del trabajo hecho con la línea base; todo pedido nuevo pasa por control de cambios. | Carlos Curo | Registro de cambios (GOB-10) |

# 3. Gestión de los requisitos

## Identificación y registro

Cada requisito tiene un código: REQ para los funcionales y RNF para los no funcionales. El proyecto tiene 20 requisitos: 12 funcionales y 8 no funcionales. La planilla de cada uno registra descripción, justificación, interesado que lo propone, criterio de validación, grado de satisfacción e insatisfacción, dependencias, conflictos y documentos de soporte.

## Priorización

La prioridad es alta o media. Es alta cuando sin el requisito el sistema no cumple su objetivo o incumple la ley; 14 de los 20 requisitos son de prioridad alta. Dentro de cada sprint, el Product Owner ordena el trabajo.

## Trazabilidad

La matriz de trazabilidad enlaza cada requisito con el objetivo que atiende, el entregable y el paquete de la EDT que lo produce, y sus casos de prueba. Hay 80 casos de prueba, cuatro por requisito (CP-01 a CP-80).

Tabla 2. Estados de un requisito

| Estado | Significado |
| --- | --- |
| Pendiente | Aún no se inicia su desarrollo. |
| En desarrollo | En construcción o en prueba dentro de un sprint. |
| Completado | Implementado, con sus casos de prueba aprobados y aceptado por el Product Owner. |
| Bloqueado | Tiene un impedimento; se registra un incidente (GOB-06). |

Al 10/10/2026, los 20 requisitos están en estado «Pendiente».

## Cambios en los requisitos

Un requisito nuevo o modificado se presenta como solicitud de cambio. El responsable del control de cambios analiza su efecto en el alcance, el cronograma y el costo, y la decisión se registra en GOB-10 antes de tocar la línea base.

# 4. Métricas del alcance

Tabla 3. Métricas de alcance y de requisitos

| Métrica | Cómo se calcula | Meta | Cuándo se mide |
| --- | --- | --- | --- |
| Cobertura de trazabilidad | Requisitos con casos de prueba entre el total de requisitos. | 100 % | Cada sprint |
| Estabilidad de los requisitos | Requisitos sin cambios en el sprint entre el total de requisitos. | 90 % o más | Cada sprint |
| Requisitos aceptados | Requisitos aceptados entre los comprometidos en el sprint. | 80 % o más | Revisión del sprint |
| Aceptación a la primera | Entregables aceptados sin observaciones entre los presentados. | 80 % o más | Revisión del sprint |
| Corrupción del alcance | Trabajo realizado que no corresponde a un requisito ni a un cambio aprobado. | Cero casos | Cada sprint |
| Avance del alcance | Paquetes de trabajo terminados entre el total de paquetes. | Según el cronograma | Cada sprint |

# 5. Línea base del alcance

La línea base del alcance está formada por tres documentos. Se aprueba con el acta de constitución y solo cambia por control de cambios.

Tabla 4. Componentes de la línea base del alcance

| Componente | Documento | Situación |
| --- | --- | --- |
| Enunciado del alcance | ALC-02 (versión 3) | Actualizado al 10/10/2026 |
| Estructura de desglose del trabajo (EDT) | Diagrama de la EDT (fase de formulación) | Vigente; responsables actualizados (SC-01) |
| Diccionario de la EDT | Diccionario de la EDT (fase de formulación) | Por unificar con la EDT (SC-10) |

# 6. Roles

Tabla 5. Roles en la gestión del alcance

| Rol | Responsabilidad sobre el alcance |
| --- | --- |
| Patrocinadora | Aprueba la línea base y los cambios que la modifican. |
| Product Owner | Prioriza los requisitos y acepta los entregables. |
| Director del proyecto | Mantiene el enunciado del alcance y la EDT; vigila que no se haga trabajo fuera del alcance. |
| Responsable del control de cambios | Registra las solicitudes y mantiene la matriz de trazabilidad. |
| Equipo de desarrollo | Construye los entregables según los criterios de aceptación y la definición de terminado (ALC-03). |