|  | UNIVERSIDAD NACIONAL TECNOLÓGICA DE LIMA SUR Facultad de Ingeniería y Gestión Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas |  |
| --- | --- | --- |

DOMINIO DE GOBERNANZA  ·  GESTIONAR EL CONOCIMIENTO DEL PROYECTO

Registro de lecciones aprendidas

Sistema inteligente basado en Machine Learning para la alerta temprana del bajo rendimiento académico estudiantil

Aplicado a la I.E.P. Peruano Francés

| Proyecto | Sistema Inteligente de Alerta Temprana (SIA-T) |
| --- | --- |
| Institución cliente | I.E.P. Peruano Francés — Villa El Salvador, Lima |
| Asignatura | Gestión de Proyecto de TI |
| Docente | Mg. MBA Antonio Arqque Pantigozo |
| Guía de referencia | Guía del PMBOK®, octava edición (PMI, 2025) |
| Documento | GOB-08 · Versión 1.0 · 10/10/2026 |

| Integrantes | Código | Rol en el proyecto |
| --- | --- | --- |
| Galarza Camarena, Jhostin Jefry | 2123010051 | Director del proyecto y Scrum Master |
| Perez Gutierrez, Helber Javier | 2008100137 | Responsable del modelo de Machine Learning |
| Curo Ramos, Carlos Agustín | 2113010682 | Responsable del tablero web y del control de cambios |
| Vasquez Castro, Jadira Dina | 2213100026 | Responsable de datos, alertas y despliegue |

Lima, Perú — 2026

Control del documento

| Código | GOB-08 |
| --- | --- |
| Título | Registro de lecciones aprendidas |
| Elaborado por | Equipo del proyecto |
| Revisado por | Jhostin J. Galarza Camarena (Director del proyecto) |
| Aprobación | Pendiente de revisión del docente del curso |

| Versión | Fecha | Descripción del cambio | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 10/10/2026 | Versión inicial del documento. | Jhostin J. Galarza Camarena |

Ubicación en la Guía del PMBOK®, octava edición

| Dominio de desempeño | Gobernanza |
| --- | --- |
| Área de enfoque | Ejecución |
| Proceso | Gestionar el conocimiento del proyecto |
| Salida que documenta | Registro de lecciones aprendidas |

Nota. Recoge lo que el equipo aprendió en la fase de formulación para aplicarlo en esta fase: la situación, su impacto, la recomendación y la acción tomada.

Contenido

1. Cómo se gestiona el conocimiento	3

2. Lecciones registradas	3

# 1. Cómo se gestiona el conocimiento

El conocimiento explícito del proyecto se guarda en el repositorio y en la carpeta «Documentación»; el tácito se comparte en la reunión diaria y en las retrospectivas. Las lecciones se registran al cierre de cada sprint y cuando ocurre algo que conviene no repetir. Al cerrar el proyecto, el registro se entrega al colegio junto con los manuales.

Esta primera versión reúne las lecciones de la fase de formulación; sirvió para transferir el conocimiento a los dos integrantes que se incorporaron al equipo.

# 2. Lecciones registradas

Tabla 1. Lecciones aprendidas de la fase de formulación (12)

| ID | Categoría | Situación | Impacto | Lección o recomendación | Acción tomada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LA-01 | Documentación | Cada documento se escribió por separado y las cifras comunes terminaron distintas (fechas, actividades, niveles de riesgo). | Alto | Mantener una ficha única del proyecto y generar los documentos desde un mismo contenido. | Aplicada: fuente única en el repositorio. |
| LA-02 | Documentación | El control con valor ganado, que era un ejercicio, quedó redactado como si fuera el resultado real. | Medio | Rotular siempre lo simulado y separarlo de los registros reales. | Aplicada en CRO-01 y GOB-10. |
| LA-03 | Levantamiento | La encuesta se aplicó a 6 de 16 docentes y se fechó mal en los documentos. | Medio | Registrar la fecha y el tamaño real de la muestra en el momento, y declarar sus límites. | Aplicada en GOB-01 e INT-04. |
| LA-04 | Levantamiento | Una cifra de la entrevista (uso de Cubicol por los padres) se citó de tres formas. | Medio | Citar desde la transcripción y no desde la memoria. | Aplicada: una sola redacción en todos los documentos. |
| LA-05 | Datos | Se fijó el criterio de precisión del modelo antes de confirmar qué datos entregaría el colegio. | Alto | Confirmar el acceso a los datos antes de comprometer criterios de aceptación que dependen de ellos. | Supuestos S-01 a S-03 con responsable y fecha. |
| LA-06 | Datos | El modelo se entrenó con datos sintéticos cuya etiqueta salía de las propias variables. | Alto | Validar un modelo solo contra un resultado futuro real y compararlo con una regla simple. | SC-08 en evaluación. |
| LA-07 | Datos personales | Circularon archivos con nombres y notas de estudiantes entre carpetas de trabajo. | Alto | Definir desde el primer día qué datos pueden salir del colegio y en qué forma. | Restricción R-06 y reglas del plan de comunicaciones. |
| LA-08 | Calendario | El cronograma se armó sin mirar el calendario escolar y el piloto caía en vacaciones. | Alto | Planificar las actividades con el cliente según su calendario, no solo según el del curso. | Aplicada: receso en febrero y piloto en marzo. |
| LA-09 | Interesados | Pocos padres ingresan a Cubicol; el colegio se comunica con ellos por WhatsApp y por la agenda. | Medio | Usar el canal que cada interesado realmente usa, no el que el sistema ofrece. | Aplicada en el plan de comunicaciones. |
| LA-10 | Equipo | Al cambiar el equipo, parte de los documentos quedó en la cuenta personal de un integrante saliente. | Medio | Guardar los entregables en un repositorio del proyecto y no en cuentas personales. | Aplicada: repositorio y carpeta «Documentación». |
| LA-11 | Arquitectura | Se eligió alojar el sistema en el colegio por un criterio teórico de custodia, sin verificar quién lo administraría. | Medio | Evaluar las alternativas con la capacidad real de operación del cliente. | Aplicada: reevaluación en GOB-05. |
| LA-12 | Prototipo | El prototipo ocultaba la falta de modelo con respuestas de respaldo y métricas por defecto. | Medio | Un prototipo debe mostrar con claridad qué es real y qué es demostración. | IN-03 abierto. |