|  | UNIVERSIDAD NACIONAL TECNOLÓGICA DE LIMA SUR Facultad de Ingeniería y Gestión Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas |  |
| --- | --- | --- |

DOMINIO DE INTERESADOS  ·  GESTIONAR LAS COMUNICACIONES

Registro de comunicaciones

Sistema inteligente basado en Machine Learning para la alerta temprana del bajo rendimiento académico estudiantil

Aplicado a la I.E.P. Peruano Francés

| Proyecto | Sistema Inteligente de Alerta Temprana (SIA-T) |
| --- | --- |
| Institución cliente | I.E.P. Peruano Francés — Villa El Salvador, Lima |
| Asignatura | Gestión de Proyecto de TI |
| Docente | Mg. MBA Antonio Arqque Pantigozo |
| Guía de referencia | Guía del PMBOK®, octava edición (PMI, 2025) |
| Documento | INT-06 · Versión 1.1 · 17/10/2026 |

| Integrantes | Código | Rol en el proyecto |
| --- | --- | --- |
| Galarza Camarena, Jhostin Jefry | 2123010051 | Director del proyecto y Scrum Master |
| Perez Gutierrez, Helber Javier | 2008100137 | Responsable del modelo de Machine Learning y Product Owner |
| Curo Ramos, Carlos Agustín | 2113010682 | Responsable del tablero web y del control de cambios |
| Vasquez Castro, Jadira Dina | 2213100026 | Responsable de datos, alertas y despliegue |

Lima, Perú — 2026

Control del documento

| Código | INT-06 |
| --- | --- |
| Título | Registro de comunicaciones |
| Elaborado por | Equipo del proyecto |
| Revisado por | Jhostin J. Galarza Camarena (Director del proyecto) |
| Aprobación | Pendiente de revisión del docente del curso |

| Versión | Fecha | Descripción del cambio | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 10/10/2026 | Versión inicial del documento. | Jhostin J. Galarza Camarena |
| 1.1 | 17/10/2026 | Reunión de inicio realizada, canal por el Product Owner, avances los sábados y aviso a los apoderados por WhatsApp de los tutores. | Jhostin J. Galarza Camarena |

Ubicación en la Guía del PMBOK®, octava edición

| Dominio de desempeño | Interesados |
| --- | --- |
| Área de enfoque | Ejecución |
| Proceso | Gestionar las comunicaciones |
| Salida que documenta | Comunicaciones del proyecto |

Nota. Lleva la cuenta de cada comunicación del proyecto: las que ya se hicieron, con su constancia, y las programadas, con su fecha límite y su responsable. Es la fuente del tablero de comunicaciones del blog.

Contenido

1. Uso del registro	3

2. Comunicaciones realizadas	3

3. Comunicaciones programadas del Sprint 1	4

4. Comunicaciones programadas de los Sprints 2 a 6	5

5. Resumen	6

# 1. Uso del registro

Gestionar las comunicaciones es ejecutar el plan (INT-03): reunirse, enviar los informes, hacer los talleres y dejar constancia. Cada comunicación se anota aquí cuando se programa y se actualiza cuando se realiza. Cuando pasa la fecha de una comunicación programada, queda «por confirmar» durante una semana, que es el plazo para registrarla con su constancia; si no se registra, pasa a vencida.

- Quién lo mantiene: el director del proyecto; cada responsable informa cuando realiza su comunicación.

- Constancia: acta, lista de asistencia, mensaje, documento o publicación. Sin constancia no se marca como realizada.

- Reserva: el registro nombra cargos, no personas, y no incluye datos de estudiantes.

# 2. Comunicaciones realizadas

Tabla 1. Comunicaciones realizadas al 17/10/2026

| ID | Fecha | Tipo | Asunto | Emite | Interesados | Canal | Estado | Constancia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C-01 | 24/04/2026 | Entrevista | Entrevista semiestructurada de diagnóstico a la Promotora Directora | Equipo del proyecto | I-01 Promotora Directora | Reunión presencial | Realizada | Transcripción, video y fotografías |
| C-02 | 24/04/2026 | Solicitud | Pedido y recojo del organigrama y del formato de reporte de incidencias | Equipo del proyecto | I-01 Promotora Directora | Reunión presencial | Realizada | Fotografías de los documentos |
| C-03 | 15/05/2026 | Encuesta | Encuesta sobre seguimiento y rendimiento académico: 6 respuestas de 16 docentes | Equipo del proyecto | I-05 Docentes tutores y auxiliares | Formulario en línea | Realizada | Hoja de respuestas y gráficos |
| C-04 | 05/07/2026 | Entrega de datos | Recepción de registros de notas de marzo, abril y primer trimestre de 2026 | Docentes del colegio | I-05 Docentes tutores y auxiliares | Reunión presencial | Realizada | Hoja de cálculo y fotografías, en custodia del equipo |
| C-05 | 10/10/2026 | Reunión | Sesión de trabajo del equipo: análisis de interesados y emisión de los documentos de gestión | Jhostin Galarza | I-12 Equipo del proyecto | Reunión del equipo | Realizada | Documentos INT-01 e INT-02 |
| C-06 | 10/10/2026 | Publicación | Publicación del blog del proyecto con el equipo y el periodo actuales | Equipo del proyecto | I-13 Docente asesor del curso | Blog del proyecto | Realizada | Blog en línea |
| C-07 | 12/10/2026 | Reunión | Reunión de inicio: acta de constitución, calendario, Product Owner, tratamiento de datos y canal de comunicación con el colegio | Jhostin Galarza | I-01 Promotora Directora I-03 Coordinación académica I-12 Equipo del proyecto | Reunión virtual | Realizada | Acta de la reunión de inicio (GOB-12) y acta de constitución firmada (GOB-02) |

Nota. Las cuatro primeras corresponden al levantamiento de información de la fase de formulación. En la reunión de inicio del 12/10/2026 se acordó que la comunicación con el colegio pasa por el Product Owner (SC-11); por eso la segunda entrevista se reemplazó por un pedido escrito que él entrega (incidente IN-05).

# 3. Comunicaciones programadas del Sprint 1

Tabla 2. Sprint 1: del 12/10/2026 al 06/11/2026

| ID | Fecha | Tipo | Asunto | Emite | Interesados | Canal | Estado | Constancia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C-08 | 17/10/2026 | Avance académico | Avance semanal al docente asesor: gestión de las comunicaciones y validación del primer entregable del sistema según la EDT (E-01) | Equipo del proyecto | I-13 Docente asesor del curso | Clase y blog del proyecto | Programada | Blog actualizado y observaciones del docente |
| C-09 | 20/10/2026 | Solicitud | Pedido de las exportaciones de notas de Cubicol, a través del Product Owner | Jadira Vasquez y Helber Perez | I-07 Gestora de la plataforma Cubicol I-08 Encargado de soporte de TI | Pedido escrito entregado por el Product Owner | Programada | Pedido escrito y respuesta del colegio |
| C-10 | 24/10/2026 | Avance académico | Avance semanal al docente asesor | Equipo del proyecto | I-13 Docente asesor del curso | Clase y blog del proyecto | Programada | Blog actualizado |
| C-11 | 28/10/2026 | Taller | Taller de validación de las variables del modelo, organizado por el Product Owner | Helber Perez y Carlos Curo | I-05 Docentes tutores y auxiliares I-06 Responsable de psicología | Taller presencial en el colegio | Programada | Lista de asistencia y acuerdos |
| C-12 | 31/10/2026 | Avance académico | Avance semanal al docente asesor | Equipo del proyecto | I-13 Docente asesor del curso | Clase y blog del proyecto | Programada | Blog actualizado |
| C-13 | 03/11/2026 | Consulta | Consulta sobre el registro de incidencias, a través del Product Owner | Jadira Vasquez y Helber Perez | I-04 Jefa de Normas | Consulta del Product Owner en el colegio | Programada | Nota de la consulta en el grupo del equipo |
| C-14 | 06/11/2026 | Comunicado | Aviso a los apoderados sobre el proyecto y el uso de los datos (fecha tentativa) | Dirección, por medio de los tutores; redacta el equipo | I-11 Padres de familia y apoderados I-05 Docentes tutores y auxiliares | Mensaje de WhatsApp del tutor de cada aula | Programada | Texto del mensaje y confirmación de envío de cada tutor |
| C-15 | 06/11/2026 | Revisión de sprint | Revisión del Sprint 1 e informe de desempeño: arquitectura y variables del modelo | Equipo del proyecto | I-01 Promotora Directora I-12 Equipo del proyecto I-13 Docente asesor del curso | Demostración al Product Owner; conformidad de la Dirección por su intermedio | Programada | Acta de aceptación e informe de desempeño |

# 4. Comunicaciones programadas de los Sprints 2 a 6

Tabla 3. Sprints 2 a 6

| ID | Fecha | Tipo | Asunto | Emite | Interesados | Canal | Estado | Constancia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C-16 | 04/12/2026 | Revisión de sprint | Revisión del Sprint 2 e informe de desempeño: base de datos centralizada | Equipo del proyecto | I-01 Promotora Directora I-12 Equipo del proyecto I-13 Docente asesor del curso | Demostración al Product Owner; conformidad de la Dirección por su intermedio | Programada | Acta de aceptación e informe de desempeño |
| C-17 | 30/12/2026 | Revisión de sprint | Revisión del Sprint 3 e informe de desempeño: modelo validado | Equipo del proyecto | I-01 Promotora Directora I-12 Equipo del proyecto I-13 Docente asesor del curso | Demostración al Product Owner; conformidad de la Dirección por su intermedio | Programada | Acta de aceptación e informe de desempeño |
| C-18 | 20/01/2027 | Convocatoria | Convocatoria a tres docentes tutores para el piloto de marzo | Helber Perez (Product Owner) | I-05 Docentes tutores y auxiliares I-03 Coordinación académica | Convocatoria del Product Owner en el colegio | Programada | Lista de participantes confirmados |
| C-19 | 29/01/2027 | Revisión de sprint | Revisión del Sprint 4 e informe de desempeño: sistema integrado con alertas y tablero | Equipo del proyecto | I-01 Promotora Directora I-12 Equipo del proyecto I-13 Docente asesor del curso | Demostración al Product Owner; conformidad de la Dirección por su intermedio | Programada | Acta de aceptación e informe de desempeño |
| C-20 | 24/03/2027 | Revisión de sprint | Revisión del Sprint 5 e informe de desempeño: resultado de las pruebas y del piloto | Equipo del proyecto | I-01 Promotora Directora I-12 Equipo del proyecto I-13 Docente asesor del curso | Demostración al Product Owner; conformidad de la Dirección por su intermedio | Programada | Acta de aceptación e informe de desempeño |
| C-21 | 14/04/2027 | Capacitación | Capacitación de dos horas a tutores y coordinadores, y entrega de manuales | Jhostin Galarza | I-05 Docentes tutores y auxiliares I-03 Coordinación académica I-08 Encargado de soporte de TI | Taller presencial | Programada | Lista de asistencia |
| C-22 | 23/04/2027 | Reunión | Reunión de cierre del proyecto e informe final | Jhostin Galarza | I-01 Promotora Directora I-02 Subdirector I-03 Coordinación académica I-13 Docente asesor del curso | Reunión presencial | Programada | Acta de cierre e informe final |

La coordinación diaria del equipo, las coordinaciones del Product Owner con el colegio, los pedidos de datos semanales, las solicitudes de cambio y los incidentes de prioridad alta se registran cuando ocurren; por eso no figuran con fecha en esta lista.

# 5. Resumen

Tabla 4. Comunicaciones por momento del proyecto, al 17/10/2026

| Momento | Realizadas | Programadas | Vencidas | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Antes del inicio | 6 | 0 | 0 | 6 |
| Sprint 1 | 1 | 8 | 0 | 9 |
| Sprint 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Sprint 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Sprint 4 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Sprint 5 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Sprint 6 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Total | 7 | 15 | 0 | 22 |