|  | UNIVERSIDAD NACIONAL TECNOLÓGICA DE LIMA SUR Facultad de Ingeniería y Gestión Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas |  |
| --- | --- | --- |

DOMINIO DE INTERESADOS  ·  MONITOREAR LAS COMUNICACIONES

Informe de monitoreo de las comunicaciones N.º 2

Sistema inteligente basado en Machine Learning para la alerta temprana del bajo rendimiento académico estudiantil

Aplicado a la I.E.P. Peruano Francés

| Proyecto | Sistema Inteligente de Alerta Temprana (SIA-T) |
| --- | --- |
| Institución cliente | I.E.P. Peruano Francés — Villa El Salvador, Lima |
| Asignatura | Gestión de Proyecto de TI |
| Docente | Mg. MBA Antonio Arqque Pantigozo |
| Guía de referencia | Guía del PMBOK®, octava edición (PMI, 2025) |
| Documento | INT-07 · Versión 2.0 · 17/10/2026 |

| Integrantes | Código | Rol en el proyecto |
| --- | --- | --- |
| Galarza Camarena, Jhostin Jefry | 2123010051 | Director del proyecto y Scrum Master |
| Perez Gutierrez, Helber Javier | 2008100137 | Responsable del modelo de Machine Learning y Product Owner |
| Curo Ramos, Carlos Agustín | 2113010682 | Responsable del tablero web y del control de cambios |
| Vasquez Castro, Jadira Dina | 2213100026 | Responsable de datos, alertas y despliegue |

Lima, Perú — 2026

Control del documento

| Código | INT-07 |
| --- | --- |
| Título | Informe de monitoreo de las comunicaciones N.º 2 |
| Elaborado por | Equipo del proyecto |
| Revisado por | Jhostin J. Galarza Camarena (Director del proyecto) |
| Aprobación | Pendiente de revisión del docente del curso |

| Versión | Fecha | Descripción del cambio | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 10/10/2026 | Informe N.º 1: punto de partida, antes del inicio del Sprint 1. | Jhostin J. Galarza Camarena |
| 2.0 | 17/10/2026 | Informe N.º 2: primera semana del Sprint 1, con la reunión de inicio realizada y el canal único por el Product Owner. Reemplaza al N.º 1. | Jhostin J. Galarza Camarena |

Ubicación en la Guía del PMBOK®, octava edición

| Dominio de desempeño | Interesados |
| --- | --- |
| Área de enfoque | Monitoreo y control |
| Proceso | Monitorear las comunicaciones |
| Salida que documenta | Información de desempeño del trabajo sobre las comunicaciones |

Nota. Comprueba si las comunicaciones se están haciendo según el plan y si llegan a quienes deben. Es la segunda medición: cubre la primera semana del Sprint 1, con la reunión de inicio y el nuevo canal con el colegio.

Contenido

1. Corte y método	3

2. Indicadores	3

3. Comunicaciones por canal	3

4. Cobertura por interesado	4

5. Hallazgos	5

6. Acciones	5

# 1. Corte y método

Fecha de corte: 17/10/2026. El informe se elabora con el registro de comunicaciones (INT-06): compara lo realizado con lo programado en el plan (INT-03) y revisa a qué interesados se ha llegado. Los mismos indicadores se ven, actualizados, en el tablero de comunicaciones del blog.

# 2. Indicadores

Tabla 1. Indicadores de las comunicaciones al 17/10/2026

| Indicador | Valor | Meta | Lectura |
| --- | --- | --- | --- |
| Comunicaciones registradas | 22 | — | 7 realizadas y 15 programadas. |
| Cumplimiento del calendario | 100 % | 90 % o más | 7 de 7 comunicaciones que debían hacerse hasta el corte están realizadas. |
| Comunicaciones vencidas | 0 | Cero | Ninguna comunicación fuera de plazo. |
| Cobertura de interesados | 5 de 17 | — | Coincide con el seguimiento del involucramiento (INT-05). |
| Cobertura de interesados clave | 5 de 8 | Todos al cierre del Sprint 1 | Faltan: Subdirector, Gestora de la plataforma Cubicol, Encargado de soporte de TI. |
| Constancia | 7 de 7 | 100 % | Toda comunicación realizada tiene evidencia. |

# 3. Comunicaciones por canal

Tabla 2. Uso de los canales

| Canal | Realizadas | Programadas | Vencidas | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Demostración al Product Owner; conformidad de la Dirección por su intermedio | 0 | 5 | 0 | 5 |
| Reunión presencial | 3 | 1 | 0 | 4 |
| Clase y blog del proyecto | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Formulario en línea | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Reunión del equipo | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Blog del proyecto | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Reunión virtual | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Pedido escrito entregado por el Product Owner | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Taller presencial en el colegio | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Consulta del Product Owner en el colegio | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Mensaje de WhatsApp del tutor de cada aula | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Convocatoria del Product Owner en el colegio | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Taller presencial | 0 | 1 | 0 | 1 |

Desde la reunión de inicio, el canal principal con el colegio es el Product Owner (SC-11): los pedidos de datos y las consultas pasan por él, y la reunión con la Dirección fue virtual. Los apoderados recibirán el aviso por WhatsApp de sus tutores. Todavía no se usa el correo: el colegio no tiene correo institucional y la lista de direcciones personales autorizadas está pendiente (SC-09).

# 4. Cobertura por interesado

Tabla 3. Comunicaciones por interesado

| Interesado | Clave | Realizadas | Programadas | Situación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-01 Promotora Directora | Sí | 3 | 6 | Con comunicación |
| I-02 Subdirector | Sí | 0 | 1 | Programada |
| I-03 Coordinación académica | Sí | 1 | 3 | Con comunicación |
| I-04 Jefa de Normas |  | 0 | 1 | Programada |
| I-05 Docentes tutores y auxiliares | Sí | 2 | 4 | Con comunicación |
| I-06 Responsable de psicología |  | 0 | 1 | Programada |
| I-07 Gestora de la plataforma Cubicol | Sí | 0 | 1 | Programada |
| I-08 Encargado de soporte de TI | Sí | 0 | 2 | Programada |
| I-09 Personal administrativo |  | 0 | 0 | Sin comunicación directa |
| I-10 Estudiantes |  | 0 | 0 | Sin comunicación directa |
| I-11 Padres de familia y apoderados |  | 0 | 1 | Programada |
| I-12 Equipo del proyecto | Sí | 2 | 5 | Con comunicación |
| I-13 Docente asesor del curso | Sí | 1 | 9 | Con comunicación |
| I-14 Cubicol (proveedor) |  | 0 | 0 | Sin comunicación directa |
| I-15 Proveedores de nube e internet |  | 0 | 0 | Sin comunicación directa |
| I-16 UGEL 01 y MINEDU |  | 0 | 0 | Sin comunicación directa |
| I-17 Autoridad de Protección de Datos Personales |  | 0 | 0 | Sin comunicación directa |

6 interesados no tienen una comunicación directa prevista: Personal administrativo, Estudiantes, Cubicol (proveedor), Proveedores de nube e internet, UGEL 01 y MINEDU, Autoridad de Protección de Datos Personales. Es lo que establece el plan: los estudiantes reciben la información a través de sus tutores, y al personal administrativo, a los proveedores y a los reguladores solo se les consulta cuando hace falta.

# 5. Hallazgos

- Solo 5 de 17 interesados han tenido una comunicación directa; 12 todavía no.

- La reunión de inicio se realizó el 12/10/2026, de forma virtual, con la Promotora Directora y la coordinación académica. Se firmó el acta de constitución y quedó registrada en su acta (GOB-12).

- Se acordó un canal único con el colegio a través del Product Owner, Helber Perez (SC-11). Reduce la dependencia de las agendas de la Dirección, pero concentra la comunicación en una sola persona (restricción R-08 y supuesto S-12).

- La segunda entrevista, pendiente desde mayo de 2026, se reemplazó por un pedido escrito de las exportaciones de Cubicol que entrega el Product Owner (20/10/2026).

- Con los padres y apoderados todavía no ha habido comunicación del proyecto. La Dirección autorizó el uso de las notas y el aviso se adelantó: lo enviarán los tutores por WhatsApp, a más tardar el 06/11/2026.

- No existe aún un canal acordado para las alertas por correo (SC-09).

# 6. Acciones

Tabla 4. Acciones derivadas del monitoreo

| Acción | Responsable | Fecha límite |
| --- | --- | --- |
| Obtener la firma del acta de la reunión de inicio (GOB-12). | Jhostin Galarza, por medio de Helber Perez | 24/10/2026 |
| Redactar el pedido escrito de las exportaciones de Cubicol y entregarlo en el colegio. | Jadira Vasquez y Helber Perez | 20/10/2026 |
| Redactar el mensaje de aviso a los apoderados y entregarlo a los tutores. | Jhostin Galarza y Helber Perez | 30/10/2026 |
| Organizar el taller de validación de variables con los docentes. | Helber Perez | 28/10/2026 |
| Pedir, a través del Product Owner, la lista de correos autorizados de los docentes. | Jadira Vasquez | 06/11/2026 |
| Actualizar el registro y el tablero cada sábado, después de la clase. | Jhostin Galarza | Semanal |

- No se generan solicitudes de cambio a partir de este informe.

- La próxima medición se hará al cierre del Sprint 1, el 06/11/2026.