|  | UNIVERSIDAD NACIONAL TECNOLÓGICA DE LIMA SUR Facultad de Ingeniería y Gestión Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas |  |
| --- | --- | --- |

DOMINIO DE INTERESADOS  ·  MONITOREAR EL INVOLUCRAMIENTO DE LOS INTERESADOS

Informe de seguimiento del involucramiento N.º 1

Sistema inteligente basado en Machine Learning para la alerta temprana del bajo rendimiento académico estudiantil

Aplicado a la I.E.P. Peruano Francés

| Proyecto | Sistema Inteligente de Alerta Temprana (SIA-T) |
| --- | --- |
| Institución cliente | I.E.P. Peruano Francés — Villa El Salvador, Lima |
| Asignatura | Gestión de Proyecto de TI |
| Docente | Mg. MBA Antonio Arqque Pantigozo |
| Guía de referencia | Guía del PMBOK®, octava edición (PMI, 2025) |
| Documento | INT-05 · Versión 1.0 · 10/10/2026 |

| Integrantes | Código | Rol en el proyecto |
| --- | --- | --- |
| Galarza Camarena, Jhostin Jefry | 2123010051 | Director del proyecto y Scrum Master |
| Perez Gutierrez, Helber Javier | 2008100137 | Responsable del modelo de Machine Learning |
| Curo Ramos, Carlos Agustín | 2113010682 | Responsable del tablero web y del control de cambios |
| Vasquez Castro, Jadira Dina | 2213100026 | Responsable de datos, alertas y despliegue |

Lima, Perú — 2026

Control del documento

| Código | INT-05 |
| --- | --- |
| Título | Informe de seguimiento del involucramiento N.º 1 |
| Elaborado por | Equipo del proyecto |
| Revisado por | Jhostin J. Galarza Camarena (Director del proyecto) |
| Aprobación | Pendiente de revisión del docente del curso |

| Versión | Fecha | Descripción del cambio | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 10/10/2026 | Versión inicial del documento. | Jhostin J. Galarza Camarena |

Ubicación en la Guía del PMBOK®, octava edición

| Dominio de desempeño | Interesados |
| --- | --- |
| Área de enfoque | Monitoreo y control |
| Proceso | Monitorear el involucramiento de los interesados |
| Salida que documenta | Información de desempeño del trabajo sobre el involucramiento |

Nota. Compara el nivel de involucramiento actual de cada interesado con el deseado, con la evidencia que lo sustenta, y define las acciones para cerrar la distancia.

Contenido

1. Corte y método	3

2. Nivel actual frente al deseado	3

3. Indicadores	4

4. Conclusiones y acciones	4

# 1. Corte y método

Fecha de corte: 10/10/2026, antes del inicio del Sprint 1. El nivel actual de cada interesado se asignó solo con evidencia: lo dicho en la entrevista, las respuestas de la encuesta o el hecho de no haber sido contactado. Esta medición reemplaza a los porcentajes de avance del registro anterior, que no tenían un método de cálculo.

# 2. Nivel actual frente al deseado

Tabla 1. Seguimiento del involucramiento al 10/10/2026

| Interesado | Nivel actual | Evidencia | Nivel deseado | Distancia | Acción |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I-01 Promotora Directora | De apoyo | Entrevista del 24/04/2026: disposición a recibir propuestas y a facilitar los datos que convenga. | Líder | 1 nivel | Reunión de inicio y firma del acta; revisión al cierre de cada sprint; definir con ella al Product Owner y el tratamiento de datos. |
| I-02 Subdirector | Desconocedor | Figura en el organigrama; no ha sido contactado. | De apoyo | 3 niveles | Presentarle el proyecto en la reunión de inicio. |
| I-03 Coordinación académica | Desconocedor | Figura en el organigrama; no ha sido contactada. | Líder | 4 niveles | Pedir a la Dirección su designación como Product Owner; taller de priorización en el Sprint 1. |
| I-04 Jefa de Normas | Desconocedor | Figura en el organigrama; el formato de incidencias es impreso. | De apoyo | 3 niveles | Entrevista sobre el registro de incidencias en el Sprint 1. |
| I-05 Docentes tutores y auxiliares | Neutral | Encuesta del 15/05/2026: 5 de 6 usarían la plataforma. Los otros 10 no conocen el proyecto y ninguno ha visto el sistema. | De apoyo | 1 nivel | Validar variables (semana 3), revisar el tablero (semana 15), piloto (semanas 18 y 19) y capacitación (semana 23). |
| I-06 Responsable de psicología | Desconocedor | Mencionada en la entrevista; no ha sido contactada. | De apoyo | 3 niveles | Reunión para definir qué información necesita de cada alerta (Sprint 1). |
| I-07 Gestora de la plataforma Cubicol | Neutral | Identificada en la entrevista; la segunda entrevista (guía lista) no se ha realizado. | De apoyo | 1 nivel | Realizar la segunda entrevista; acordar formato y frecuencia de las exportaciones. |
| I-08 Encargado de soporte de TI | Neutral | Identificado en la entrevista; no ha sido entrevistado. | De apoyo | 1 nivel | Segunda entrevista; revisión de la red del colegio; transferencia de conocimiento en el Sprint 6. |
| I-09 Personal administrativo | Desconocedor | Figura en el organigrama. | Neutral | 2 niveles | Informar al inicio del proyecto y antes del piloto. |
| I-10 Estudiantes | Desconocedor | No participan directamente en el proyecto. | Neutral | 2 niveles | Los tutores explican el propósito del seguimiento; el nivel de riesgo de un estudiante nunca se publica. |
| I-11 Padres de familia y apoderados | Desconocedor | La directora estima que solo alrededor del 40 % ingresa a Cubicol; no conocen el proyecto. | De apoyo | 3 niveles | Comunicado de la Dirección sobre el proyecto y el uso de los datos antes de cargar información real; mensajes en lenguaje simple. |
| I-12 Equipo del proyecto | Líder | Responsable de todos los entregables. | Líder | En el nivel | Reunión diaria; revisión y retrospectiva al cierre de cada sprint. |
| I-13 Docente asesor del curso | De apoyo | Brinda observaciones en cada presentación. | De apoyo | En el nivel | Presentar avances en clase, mantener el blog al día e incorporar sus observaciones. |
| I-14 Cubicol (proveedor) | Desconocedor | No ha sido contactado; no se ha comprobado que ofrezca una API. | Neutral | 2 niveles | Consultar, a través de la gestora, las opciones de exportación de datos. |
| I-15 Proveedores de nube e internet | Neutral | Servicios contratados con términos estándar. | Neutral | En el nivel | Revisar límites y condiciones de servicio en cada sprint. |
| I-16 UGEL 01 y MINEDU | Desconocedor | La UGEL N.° 01 encabeza el organigrama del colegio. | Neutral | 2 niveles | Verificar que el sistema no altere los registros oficiales de evaluación. |
| I-17 Autoridad de Protección de Datos Personales | Desconocedor | No interviene salvo denuncia o fiscalización. | Neutral | 2 niveles | Aplicar la lista de verificación de datos personales antes de cargar datos reales. |

# 3. Indicadores

Tabla 2. Indicadores de involucramiento

| Indicador | Valor | Lectura |
| --- | --- | --- |
| Interesados en el nivel deseado | 3 de 17 | Es el punto de partida; la mayoría aún no conoce el proyecto. |
| Interesados clave en el nivel deseado | 2 de 8 | Solo el equipo y el docente asesor. |
| Interesados con contacto directo documentado | 4 de 17 | Directora, docentes encuestados, equipo y docente asesor. |
| Interesados que no conocen el proyecto | 10 de 17 | Se atienden con la reunión de inicio y las entrevistas del Sprint 1. |
| Interesados reticentes | 0 | No se ha identificado resistencia. |

# 4. Conclusiones y acciones

- El apoyo de la Dirección es la principal fortaleza, pero todavía no se traduce en decisiones: acta firmada, Product Owner designado y datos entregados.

- Quienes controlan los datos y la operación futura (gestora de Cubicol y encargado de TI) no han sido entrevistados; es la acción más urgente del Sprint 1.

- El conocimiento del proyecto entre los docentes viene solo de la encuesta. Ninguno ha visto el sistema.

- No se generan solicitudes de cambio a partir de este seguimiento. El ofrecimiento de guías para padres queda como incidente IN-10.

La próxima medición se hará al cierre del Sprint 1, el 06/11/2026.