|  | UNIVERSIDAD NACIONAL TECNOLÓGICA DE LIMA SUR Facultad de Ingeniería y Gestión Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas |  |
| --- | --- | --- |

DOMINIO DE INTERESADOS  ·  PLANIFICAR EL INVOLUCRAMIENTO DE LOS INTERESADOS

Plan de involucramiento de los interesados

Sistema inteligente basado en Machine Learning para la alerta temprana del bajo rendimiento académico estudiantil

Aplicado a la I.E.P. Peruano Francés

| Proyecto | Sistema Inteligente de Alerta Temprana (SIA-T) |
| --- | --- |
| Institución cliente | I.E.P. Peruano Francés — Villa El Salvador, Lima |
| Asignatura | Gestión de Proyecto de TI |
| Docente | Mg. MBA Antonio Arqque Pantigozo |
| Guía de referencia | Guía del PMBOK®, octava edición (PMI, 2025) |
| Documento | INT-02 · Versión 1.0 · 10/10/2026 |

| Integrantes | Código | Rol en el proyecto |
| --- | --- | --- |
| Galarza Camarena, Jhostin Jefry | 2123010051 | Director del proyecto y Scrum Master |
| Perez Gutierrez, Helber Javier | 2008100137 | Responsable del modelo de Machine Learning |
| Curo Ramos, Carlos Agustín | 2113010682 | Responsable del tablero web y del control de cambios |
| Vasquez Castro, Jadira Dina | 2213100026 | Responsable de datos, alertas y despliegue |

Lima, Perú — 2026

Control del documento

| Código | INT-02 |
| --- | --- |
| Título | Plan de involucramiento de los interesados |
| Elaborado por | Equipo del proyecto |
| Revisado por | Jhostin J. Galarza Camarena (Director del proyecto) |
| Aprobación | Pendiente de revisión del docente del curso |

| Versión | Fecha | Descripción del cambio | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 10/10/2026 | Versión inicial del documento. | Jhostin J. Galarza Camarena |

Ubicación en la Guía del PMBOK®, octava edición

| Dominio de desempeño | Interesados |
| --- | --- |
| Área de enfoque | Planificación |
| Proceso | Planificar el involucramiento de los interesados |
| Salida que documenta | Plan de involucramiento de los interesados |

Nota. Define cómo llevar a cada interesado desde su nivel de involucramiento actual hasta el que el proyecto necesita, con acciones, responsables y momentos concretos.

Contenido

1. Objetivo	3

2. Matriz de evaluación del involucramiento	3

3. Estrategias y acciones por interesado	4

4. Expectativas que hay que gestionar	4

5. Reglas para mantener el plan	5

# 1. Objetivo

El plan busca que cada interesado participe en la medida que el proyecto necesita: que la Dirección lidere, que quienes tienen los datos colaboren, que los docentes adopten el sistema y que las familias estén informadas. Parte del registro de interesados (INT-01) y se actualiza al inicio de cada sprint o cuando cambia la comunidad de interesados.

# 2. Matriz de evaluación del involucramiento

Tabla 1. Nivel de involucramiento actual y deseado al 10/10/2026

| Interesado | Desconocedor | Reticente | Neutral | De apoyo | Líder |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I-01 Promotora Directora |  |  |  | C | D |
| I-02 Subdirector | C |  |  | D |  |
| I-03 Coordinación académica | C |  |  |  | D |
| I-04 Jefa de Normas | C |  |  | D |  |
| I-05 Docentes tutores y auxiliares |  |  | C | D |  |
| I-06 Responsable de psicología | C |  |  | D |  |
| I-07 Gestora de la plataforma Cubicol |  |  | C | D |  |
| I-08 Encargado de soporte de TI |  |  | C | D |  |
| I-09 Personal administrativo | C |  | D |  |  |
| I-10 Estudiantes | C |  | D |  |  |
| I-11 Padres de familia y apoderados | C |  |  | D |  |
| I-12 Equipo del proyecto |  |  |  |  | C · D |
| I-13 Docente asesor del curso |  |  |  | C · D |  |
| I-14 Cubicol (proveedor) | C |  | D |  |  |
| I-15 Proveedores de nube e internet |  |  | C · D |  |  |
| I-16 UGEL 01 y MINEDU | C |  | D |  |  |
| I-17 Autoridad de Protección de Datos Personales | C |  | D |  |  |

C: nivel actual. D: nivel deseado. Desconocedor: no conoce el proyecto. Reticente: lo conoce y se resiste. Neutral: lo conoce y no apoya ni se opone. De apoyo: lo conoce y apoya. Líder: lo conoce y participa activamente en su éxito.

3 de 17 interesados están en el nivel deseado. La mayor distancia está en la coordinación académica, que pasaría de no conocer el proyecto a liderarlo como Product Owner.

# 3. Estrategias y acciones por interesado

Tabla 2. Plan de acción por interesado

| Interesado | Estrategia | Acciones | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| I-01 Promotora Directora | Gestionar de cerca | Reunión de inicio y firma del acta; revisión al cierre de cada sprint; definir con ella al Product Owner y el tratamiento de datos. | Jhostin Galarza |
| I-02 Subdirector | Gestionar de cerca | Presentarle el proyecto en la reunión de inicio. | Jhostin Galarza |
| I-03 Coordinación académica | Gestionar de cerca | Pedir a la Dirección su designación como Product Owner; taller de priorización en el Sprint 1. | Jhostin Galarza |
| I-04 Jefa de Normas | Mantener informados | Entrevista sobre el registro de incidencias en el Sprint 1. | Jadira Vasquez |
| I-05 Docentes tutores y auxiliares | Mantener informados | Validar variables (semana 3), revisar el tablero (semana 15), piloto (semanas 18 y 19) y capacitación (semana 23). | Helber Perez y Carlos Curo |
| I-06 Responsable de psicología | Mantener informados | Reunión para definir qué información necesita de cada alerta (Sprint 1). | Helber Perez |
| I-07 Gestora de la plataforma Cubicol | Mantener satisfechos | Realizar la segunda entrevista; acordar formato y frecuencia de las exportaciones. | Jadira Vasquez |
| I-08 Encargado de soporte de TI | Gestionar de cerca | Segunda entrevista; revisión de la red del colegio; transferencia de conocimiento en el Sprint 6. | Jadira Vasquez y Helber Perez |
| I-09 Personal administrativo | Monitorear | Informar al inicio del proyecto y antes del piloto. | Jhostin Galarza |
| I-10 Estudiantes | Mantener informados | Los tutores explican el propósito del seguimiento; el nivel de riesgo de un estudiante nunca se publica. | Docentes tutores |
| I-11 Padres de familia y apoderados | Mantener informados | Comunicado de la Dirección sobre el proyecto y el uso de los datos antes de cargar información real; mensajes en lenguaje simple. | Dirección, con apoyo del equipo |
| I-12 Equipo del proyecto | Gestionar de cerca | Reunión diaria; revisión y retrospectiva al cierre de cada sprint. | Jhostin Galarza |
| I-13 Docente asesor del curso | Gestionar de cerca | Presentar avances en clase, mantener el blog al día e incorporar sus observaciones. | Equipo del proyecto |
| I-14 Cubicol (proveedor) | Mantener satisfechos | Consultar, a través de la gestora, las opciones de exportación de datos. | Jadira Vasquez |
| I-15 Proveedores de nube e internet | Monitorear | Revisar límites y condiciones de servicio en cada sprint. | Jadira Vasquez |
| I-16 UGEL 01 y MINEDU | Mantener satisfechos | Verificar que el sistema no altere los registros oficiales de evaluación. | Jhostin Galarza |
| I-17 Autoridad de Protección de Datos Personales | Mantener satisfechos | Aplicar la lista de verificación de datos personales antes de cargar datos reales. | Jadira Vasquez y Helber Perez |

# 4. Expectativas que hay que gestionar

Tabla 3. Expectativas y su tratamiento

| Expectativa | De quién | Situación en el alcance | Cómo se gestiona |
| --- | --- | --- | --- |
| Registrar la asistencia con código QR. | Promotora Directora | Fuera del alcance de esta versión. | Explicarlo en la reunión de inicio y anotarlo como candidato a una segunda versión. |
| Guías para que los padres ingresen a Cubicol. | Promotora Directora | Ofrecido en la entrevista; no figura en ninguna línea base (IN-10). | Decidir con la Dirección: solicitud de cambio o descarte formal. |
| Juegos interactivos para los estudiantes en la plataforma. | Promotora Directora | Fuera del alcance: Cubicol es de un tercero. | Aclararlo en la reunión de inicio. |
| Que el sistema no aumente la carga de trabajo. | Docentes y gestora de Cubicol | Requisito de usabilidad RNF-01. | Mostrar el tablero en el Sprint 4 y medir el tiempo de uso en el piloto. |
| Aviso inmediato a los padres. | Dirección y padres | El sistema calcula el riesgo cada semana; el comunicado sale en 24 horas. | Explicar la frecuencia semanal y no prometer tiempo real. |
| Predicciones exactas. | Todos los usuarios | El modelo no garantiza 100 % de acierto. | Presentar el nivel de riesgo como una señal para revisar el caso, no como un diagnóstico. |

# 5. Reglas para mantener el plan

- El director del proyecto revisa la matriz al cierre de cada sprint y registra el resultado en el informe de seguimiento (INT-05).

- Un interesado nuevo se agrega al registro en cuanto se identifica.

- Si un interesado clave baja de nivel o aparece resistencia, se registra un incidente.

- Las estrategias individuales son de uso interno del equipo: la versión que se publica en el blog describe cargos, no personas.