|  | UNIVERSIDAD NACIONAL TECNOLÓGICA DE LIMA SUR Facultad de Ingeniería y Gestión Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas |  |
| --- | --- | --- |

DOMINIO DE GOBERNANZA  ·  INICIAR EL PROYECTO O FASE

Acta de la reunión de inicio

Sistema inteligente basado en Machine Learning para la alerta temprana del bajo rendimiento académico estudiantil

Aplicado a la I.E.P. Peruano Francés

| Proyecto | Sistema Inteligente de Alerta Temprana (SIA-T) |
| --- | --- |
| Institución cliente | I.E.P. Peruano Francés — Villa El Salvador, Lima |
| Asignatura | Gestión de Proyecto de TI |
| Docente | Mg. MBA Antonio Arqque Pantigozo |
| Guía de referencia | Guía del PMBOK®, octava edición (PMI, 2025) |
| Documento | GOB-12 · Versión 1.0 · 17/10/2026 |

| Integrantes | Código | Rol en el proyecto |
| --- | --- | --- |
| Galarza Camarena, Jhostin Jefry | 2123010051 | Director del proyecto y Scrum Master |
| Perez Gutierrez, Helber Javier | 2008100137 | Responsable del modelo de Machine Learning y Product Owner |
| Curo Ramos, Carlos Agustín | 2113010682 | Responsable del tablero web y del control de cambios |
| Vasquez Castro, Jadira Dina | 2213100026 | Responsable de datos, alertas y despliegue |

Lima, Perú — 2026

Control del documento

| Código | GOB-12 |
| --- | --- |
| Título | Acta de la reunión de inicio |
| Elaborado por | Equipo del proyecto |
| Revisado por | Jhostin J. Galarza Camarena (Director del proyecto) |
| Aprobación | Emitida para firma de los asistentes |

| Versión | Fecha | Descripción del cambio | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 17/10/2026 | Versión inicial del documento. | Jhostin J. Galarza Camarena |

Ubicación en la Guía del PMBOK®, octava edición

| Dominio de desempeño | Gobernanza |
| --- | --- |
| Área de enfoque | Iniciación |
| Proceso | Iniciar el proyecto o fase |
| Salida que documenta | Acta de reunión |

Nota. Deja constancia de la reunión de inicio con la Dirección del colegio: la firma del acta de constitución, la conformidad con el calendario y con el alojamiento en la nube, la designación del Product Owner, el canal de comunicación con el colegio y el tratamiento de los datos.

Contenido

1. Datos de la reunión	3

2. Temas tratados	3

3. Acuerdos	4

4. Próximos pasos	4

# 1. Datos de la reunión

| Reunión | N.º 1 · Reunión de inicio del proyecto |
| --- | --- |
| Fecha | 12/10/2026, primer día del Sprint 1 |
| Modalidad | Virtual |
| Convocó | Jhostin Galarza, director del proyecto |
| Objetivo | Iniciar formalmente el proyecto y acordar con la Dirección cómo se trabajará con el colegio. |

Tabla 1. Asistentes

| Asistente | Cargo o rol |
| --- | --- |
| Promotora Directora | Patrocinadora del proyecto · I.E.P. Peruano Francés |
| Coordinación académica | I.E.P. Peruano Francés |
| Jhostin J. Galarza Camarena | Director del proyecto y Scrum Master |
| Helber J. Perez Gutierrez | Responsable del modelo de Machine Learning y docente de la institución |

# 2. Temas tratados

Tabla 2. Temas y resoluciones

| N.º | Tema | Qué se resolvió |
| --- | --- | --- |
| 1 | Acta de constitución del proyecto (GOB-02) | Se aprobó. La firman la Promotora Directora, en físico, y el director del proyecto. |
| 2 | Calendario del proyecto (cambio SC-02) | La patrocinadora dio su conformidad: del 12/10/2026 al 23/04/2027, seis sprints de cuatro semanas y receso en febrero de 2027. |
| 3 | Alojamiento del sistema en servicios de la nube (cambio SC-03) | La patrocinadora dio su conformidad. |
| 4 | Product Owner | Se designó a Helber Perez, docente de la institución e integrante del equipo. |
| 5 | Comunicación con el colegio | Por el cruce de horarios del equipo no se programarán más reuniones como esta. La comunicación con el colegio será a través de Helber Perez, que tiene contacto directo con la institución: por él llegan las observaciones y las indicaciones. |
| 6 | Tratamiento de los datos | La Dirección autorizó el uso de las notas de los estudiantes para el proyecto. Se avisará a los apoderados mediante un mensaje de WhatsApp del tutor de cada aula, lo antes posible. |
| 7 | Exportaciones de notas de Cubicol | Se acordó pedirlas a través del Product Owner. |
| 8 | Solicitudes de la entrevista de abril de 2026 | Se descartaron la asistencia con código QR, los juegos interactivos para estudiantes y las guías para que los padres ingresen a Cubicol. |

# 3. Acuerdos

Tabla 3. Acuerdos de la reunión

| N.º | Acuerdo | Responsable | Plazo |
| --- | --- | --- | --- |
| A-1 | Firmar el acta de constitución del proyecto. | Promotora Directora y Jhostin Galarza | Cumplido |
| A-2 | Canalizar toda la comunicación con el colegio a través del Product Owner. | Helber Perez | Desde el 12/10/2026 |
| A-3 | Avisar a los apoderados sobre el proyecto y el uso de los datos por WhatsApp de los tutores. | Dirección, por medio de los tutores; redacta el equipo | Lo antes posible |
| A-4 | Pedir las exportaciones de notas de Cubicol a través del Product Owner. | Jadira Vasquez y Helber Perez | — |

Los acuerdos A-2 y A-4 cambian el plan de comunicaciones y quedan registrados como el cambio SC-11 (GOB-10). La fecha tentativa del aviso a los apoderados figura en el registro de comunicaciones (INT-06).

# 4. Próximos pasos

| Próxima reunión con la Dirección | No se programa. La coordinación sigue a través del Product Owner. |
| --- | --- |
| Próxima revisión de avance | Revisión del Sprint 1, el 06/11/2026, presentada al Product Owner. |

Nota. Acta emitida para firma el 17/10/2026.

| Promotora Directora Patrocinadora — I.E.P. Peruano Francés Fecha: ____ / ____ / ________ | Jhostin J. Galarza Camarena Director del proyecto Fecha: ____ / ____ / ________ |
| --- | --- |